Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Juridică, Resurse umane, Achizitii Publice

Direcţia Economică

Nr. 69705/10.07.2023

R A P O R T

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 218/19.12.2018 pentru aprobarea Proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1” şi a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul „Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1", a fost selectat în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 123568, iar Contractul de finanțare nr. 4330 a fost semnat la data de 24.05.2019

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv si eficient- transport nemotorizat, prin amenajarea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete - o opțiune viabilă la utilizarea autoturismelor personale, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Amenajarea a 26,056 km de piste de cicliști, semnalizate corespunzător, pe 28 de străzi din municipiul Bistrița, în vederea îmbunătăţirii infrastructurii de circulaţie pentru biciclişti şi a creşterii siguranţei în trafic a acestora, respectiv a facilitării mobilității populației, pentru reducerea numărului de deplasări cu autoturismele private, contribuind astfel la o reducere estimata a emisiilor de echivalent CO2 cu aproximativ 3,98% după primul an de implementare a proiectului și cu 5,4% după al cincilea an de durabilitate a proiectului.

2. Instalarea a 7 stații funcționale de inchiriere biciclete - tip bike-sharing - dintre care 2 vor fi dotate inclusiv cu biciclete electrice, stații care au în componență terminale inteligente, stații analogice/inteligente de andocare pentru cele 175 biciclete achiziționate prin proiect, capabile să genereze economii de energie și reducerea nivelului de poluare, după implementarea proiectului.

3. Achiziționarea unui număr de 175 biciclete inteligente funcționale, accesibile populației, cu scopul de a contribui la o creștere a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete fată de situatia prezentă, cu 25.500 de persoane în primul an de după implementarea proiectului și cu 36.500 persoane în al cincilea an de durabilitate a proiectului.

Prin îmbunătățirea rețelei de transport public, prin crearea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, se vor asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei parți din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în crestere în Bistrița și în România), catre modurile nemotorizate de transport, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare.

Astfel, avantajele de mobilitate oferite municipiului Bistrița sunt urmatoarele:

- Reducerea numărului de mașini aflate în circulație, datorită faptului că tot mai mulți locuitori vor alege bicicleta ca mijloc de transport atunci cand merg la serviciu sau pentru deplasări mai scurte;

- Cresterea atractivității transportului în comun pentru navetiști, prin punerea la dispoziție o combinație între transpotul în comun și bicicleta;

- Îmbunatățirea generală a calității vieții în oraș: poluarea mai redusă a aerului, nivel de zgomot mai scăzut, locuri publice mai curate;

- Economisirea spațiului – pe drumuri și în parcări.

În acest mod, pistele de ciclisti amenajate prin proiect vor avea un impact pozitiv asupra calității aerului, datorită posibilității folosirii acestor mijloace de transport nemotorizate în loc de autoturisme individuale poluante, unde se va diminua semnificativ traficul rutier în municipiul Bistrița, generând astfel o scădere a emisiilor echivalent CO2 cu aproximativ 5,4% în al 5-lea an de durabilitate a proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este din 24.05.2019 până în 31.08.2023, conform secțiunii Activități previzionate din cadrul cererii de finanțare.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanțare nr 4330/24.05.2019, este de 22.747.592,92 lei, din care valoarea totală eligibilă de 20.912.310,52 lei  și valoarea totală neeligibilă de 1.835.282,40 lei.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 25.988.103,75 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 24.152.821,35 lei şi valoare neeligibilă 1.835.282,40 lei.

Această modificare are în vedere aplicarea prevederilor OUG  nr. 64/2022  privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, si a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 si pentru modificarea Anexei “Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1021/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demararea procedurii de încheiere a unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 4330/24.05.2019, de modificare a bugetului proiectului, ca urmare a modificarii contractului de lucrari nr. 84/L/29.07.2019..

Astfel, urmare a creșterii valorii devizului general, valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă, valoarea neeligibilă, valoarea contribuției Primăriei municipiului Bistrița la cheltuielile eligibile și neeligibile, se modifică dupa cum urmează:

| Denumire | valoare (lei) aprobata HCL nr.218/2018 | valoare (lei) aprobata HCL nr.126/2022 | Valoare actualizată si propusa in PH |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totala a proiectului | 21.074.346,11 | 22.747.592,92 | 25.988.103,75 |
| Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 162.035,59 | 1.835.282,40 | 1.835.282,40 |
| Valoarea totală eligibilă | 20.912.310,52 | 20.912.310,52 | 24.152.821,35 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile | 418.246,23 | 418.246,23 | 483.056,45 |

Față de cele prezentate mai sus, constatăm că sunt indeplinite condițiile pentru supunerea spre adoptare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 218/19.123.2018, pentru aprobarea proiectului „Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”

Direcția Dezvoltare Durabilă 2030              Direcţiei Juridică, Resurse umane,  Achizitii Publice

Director executiv          		 		   Director executiv

Liliana Coceșiu 			       		   Dumitru Cincea

Direcţia Economică

Director executiv

Nicolae Scurtu

C.L./P.S.T./2 ex.