Direcţia Tehnică

Direcţia Dezvoltare Durabila 2030

Direcţia Economică

Nr. 81436 din 16.08.2023

R A P O R T

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 132/28.08.2018  pentru aprobarea Proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul „Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa", a fost selectat în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 119105, iar Contractul de finanțare nr. 4121 a fost semnat la data de 25.03.2019.

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura un serviciu eficient de transport public de călători şi de a îmbunătăţi condiţiile pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, prin configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Realizarea benzilor dedicate pentru mijloacele de transport public local de călători (autobuze electrice) prin construirea infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii dedicate şi separarea fizică a acesteia de restul traficului rutier prin sisteme specifice, in vederea imbunatatirii eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creştere în Bistrita, dar si in România) către transportul public;

2. Achizitionarea de mijloace de transport aferent sistemului de transport public de calatori  - autobuze electrice;

3. Construirea pistelor pentru biciclete si modernizarea traseelor pentru pietoni;

4. Modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul autoturismelor, ca parte a activităţii de reconfigurare/configurare a străzilor urbane cu benzi dedicate, pe strazile General Grigore Balan, Gheorghe Sincai si str. Calea Moldovei – partial;

5. Construirea unei autobaze aferente transportului public local de călători cu autobuze electrice, cu centru de comanda pentru managementul traficului Liniei verzi de transport public;

6. Achiziţionarea şi instalarea punctelor de reîncărcare a autobuzelor electrice;

7. Construirea şi modernizarea staţiilor de transport public de călători;

8. Crearea unui nou traseu de transport public.

Prin proiect se urmăreşte reducerea emisiilor de carbon în municipiul Bistrița prin crearea unui traseu nou pentru transportul public urban, operat cu mijloace de transport ecologice, respectiv autobuze electrice, care va traversa municipiul Bistriţa de la vest la est, prin centrul istoric al oraşului, concomitent cu crearea de piste/trasee pentru ciclisti/pietoni.

Acesta va asigura transportul dinspre extremităţile oraşului spre centru, a cetăţenilor, dar şi a elevilor, rapid si curat, determinându-i astfel să renunţe la autoturismele personale.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanțare nr 4121/25.03.2019, este de 68.899.677,03 lei, din care valoarea totală eligibilă de 54.180.440,25 lei  și valoarea totală neeligibilă de 14.719.236,78 lei.

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile si a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022, pentru demararea procedurii de încheiere a unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 4121/25.03.2019, de modificare a bugetului proiectului, ca urmare a modificarii contractului de lucrari nr. 84/L/29.07.2019.

Valoarea totală a proiectului propus este de 88.775.990,35 lei, din care valoarea totală eligibilă de 63.992.587,53 lei  și valoarea totală neeligibilă de 24.783.402,82 lei.

Situația comparativă intre HCL aprobat anterior, si valoarea supusă spre adoptare:

| Denumire | valoare (lei) aprobata HCL nr.132/2018 | valoare (lei) aprobata HCL nr.27/2019 | valoare (lei) aprobata HCL nr.93/2021 | Valoare actualizată si propusa in PH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totala a proiectului | 58.823.323,26 | 58.823.323,26 | 68.899.677,03 | 88.775.990,35 |
| Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 1.981.206,01 | 4.642.883,01 | 14.719.236,78 | 24.783.402,82 |
| Valoarea totală eligibilă | 56.842.117,25 | 54.180.440,25 | 54.180.440,25 | 63.992.587,53 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile | 1.136.842,35 | 1.083.608,81 | 1.083.608,81 | 1.279.851,74 |

Față de cele prezentate mai sus, constatăm că sunt indeplinite condițiile pentru supunerea spre adoptare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 132/28.08.2018 pentru aprobarea Proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Director executiv,                          		              Director executiv,

Lia Ivașcu                                                                    Liliana Coceșiu

Director executiv,

Nicolae Scurtu

C.L./P.S.T./2 ex.