Direcţia Tehnică

Direcţia Dezvoltare Durabila 2030

Direcţia Economică

Nr. 81434 din 16.08.2023

RAPORT

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 cu modificările și completările ulterioare

Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.70/12.05.2016 a fost aprobata documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizeaza prin Programul Operațional Regional (POR), conform contractului de finanțare nr. 206 / 20.07.2017.

Valoarea totală a proiectului, conform Actului aditional nr. 4/26.07.2023 la Contractul de finanțare nr. 206/20.07.2017, este de 19.806.788,85 lei, din care valoare totală eligibilă de 13.758.631,05 lei și valoarea totală neeligibilă de 6.048.157,80 lei.

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenta Nr. 171 din 8 decembrie 2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și prevederile art. 9, alin. (4)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare "Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, determinat iniţial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile prevăzute la art. 8 şi 18.", devine necesară suplimentarea rezervei de implementare cu 10% din restul de executat a contractului de achizitie, la data intrarii in vigoare a OUG 64/2022, in valoare de 558.643,45 lei fara TVA. Suplimentarea rezervei de implementare face obiectul Actului aditional nr. 13 la contractul de lucrari nr 147/2017.

De asemenea, pe parcursul executiei lucrarilor de restaurare Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita in vederea introducerii sale in circuitul turistic international a aparut necesitatea realizarii unor lucrari care nu au putut fi prevazute in proiectul tehnic in valoare de 650.896,56 lei fara TVA. Lucrari care face obiectul Actului aditional nr. 14 la contractul de lucrari nr 147/2017.

Conform legislatiei nationale si a Contractului de finantare nr. 206/20.07.2017, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, respectiv bugetul proiectului, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 22.050.622,54 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 14.131.473,40 lei şi valoare neeligibilă 7.919.14,14 lei.

În acest sens, urmare a creșterii valorii devizului general se modifică contribuţia proprie în proiect a Municipiului Bistriţa, de la 6.323.330,42 lei la 8.201.778,61 lei, reprezentând atat valoarea totala neeligibila,, cat si 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Situația comparativă intre HCL aprobate anterior, si valoarea supusă spre adoptare:

| Denumire | valoare (lei) aprobata HCL nr.46/2019 | valoare (lei) aprobata HCL nr.43/2022 | valoare (lei) aprobata HCL nr.112/2023 | Valoare actualizată si propusa in PH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totala a proiectului | 16.185.686,09 | 19.702.935,46 | 19.806.788,85 | 22.050.622,54 |
| Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 3.284.592,46 | 6.801.841,83 | 6.048.157,80 | 7.919.149,14 |
| Valoarea totală eligibilă | 12.901.093,63 | 12.901.093,63 | 13.758.631,05 | 14.131.473,40 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile | 258.021,87 | 258.021,87 | 275.172,62 | 282.629,47 |

Având în vedere aspectele menționate anterior, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1 cu modificările si completările ulterioare.

Director executiv,                          		              Director executiv,

Lia Ivașcu                                                                    Liliana Coceșiu

Director executiv,

Nicolae Scurtu