DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDICA, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE

Nr. 83047/22.08.2023

RAPORT COMUN

privind modificarea Hotărârii nr. 157 din 28.11.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil – Corp A, B și C” Municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil – Corp A, B și C” Municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 157 din 28.11.2017,  a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil – Corp A, B și C” Municipiul Bistrița.

De asemenea, Devizul general aprobat inițial a fost elaborat în conformitate cu HG 28/2008, nefiind prevăzute cheltuieli pentru: Auditul energetic, Informare și publicitate.

Conform legislației, beneficiarul are obligația de a actualiza corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr. 157 din 28.11.2017.

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că: valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 47.911.933,86 lei, inclusiv TVA.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. nr. 157 din 28.11.2017 lei (cu tva) | Valoare actualizată indicatori lei (cu tva) | Majorare Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 30.874.684,94 | 47.911.933,86 | 17.037.248,92 |
| 2 | Din care C+M | 22.141.210,49 | 40.767.048,79 | 18.625.838,30 |

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 157 din 28.11.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil – Corp A, B și C” Municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare .

DIRECTOR EXECUTIV,                                     DIRECTOR EXECUTIV,

LIA IVAȘCU					     NICOLAE SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

Bălțoiu T./2 ex.