DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA  ECONOMICĂ

NR. 89825 / 12.09.2023

R A P O R T

Proiect de hotarâre pentru modificarea  Hotărârii  nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița ''

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.219/2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița'' .

Acest proiect este finanțat din fonduri europene externe	nerambursabile prin POR 2014-2020 și are termen de finalizare și recepție în septembrie 2023 .

Pe parcursul lucrărilor au apărut atât lucrări suplimentare privind  imbunatatirea conditiilor de exploatare a stației de epurare reglementate prin dispoziții de șantier, cât și modificări legislative care au dus la ajustarea prețurilor contractelor, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022, care au dus la modificarea în cadrul devizului General aprobat dar fără a fi depașită valoarea aprobată inițial prin compensarea intre liniile și capitolele acestuia, utilizând și sumele aferente subcapitolului Diverse și neprevăzute.

Astfel în urma aplicării Metodologiei privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”  de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, este prevazută în Ordinul nr.1586/10.08.2022 , a fost constituită rezerva de implementare a contractului de lucrări, dar în urma actualizărilor de la ultimele situații de lucrări, aceste creșteri nu au mai putut fi acoperite din Devizul general aprobat fiind necesară reconstituirea rezervei de implementare cu valoare de 615.594,53 lei cu TVA .

Ținând seama de cele arătate mai sus şi de  prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a devenit necesară actualizarea devizului general.

În urma actualizării devizului general prin constituirea rezervei de implementare conform OUG nr.64/2022, au rezultat  indicatori tehnico-economici modificați,  respectiv majorarea valorii totale a investiției și a C+M.

Indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL nr.219/2018, trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, atașat prezentului raport.

Situația comparativă a indicatorilor tehnico-economici:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr.219/2018 lei (cu tva) | Valoare actualizare dupa achizitie si conform OUG 64/2022 lei (cu tva) | Majorare/ Micsorari Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 5.561.562,29 | 6.053.236,09 | + 491.673,80 |
| 2 | Din care C+M | 3.567.231,45 | 3.315.680,17 | - 251.551,28 |

Față de aspectele prezentate anterior, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița '' .

DIRECTOR EXECUTIV ,                                           DIRECTOR EXECUTIV ,

LIA IVAȘCU				                 NICOLAE SCURTU

Intocmit: Pop  Adriana / 2ex