DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 98393 / 04.10.2023

R A P O R T

pentru modificarea anexei 2 la  Hotărârea nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii

“Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița

Prin Hotărârea nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a aprobat Studiul de Fezabilitate și  indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița.

Prin adresa nr. 77022/01.08.2023 a fost solicitat proiectantului studiului de fezabilitate S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani actualizarea Devizului general.

Proiectantului S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani a răspuns solicitării în 04.09.2023 prezentând Devizului general actualizat înregistrat cu nr. 87045/04.09.2023.

De la data aprobării indicatorilor tehnico-economici, prin HCL nr. 254/27.10.2022, și până la aceasta data, din cauza:

- inflației de 10% fata de momentul realizării rulajului anterior;

- creșterii indicelui INS Total IPC(%) 111,08 perioada de referință mai 2022 – iunie 2023;

- creșterii salariale in construcții (conform OUG 168/2022);

- modificărilor (au crescut) cantitative la unele articole pe specialitățile arhitectura și instalații;

valoarea Devizului General aferent Studiu de fezabilitate, întocmit în baza prețurilor actuale, a suferit modificări, valoarea acestuia majorându-se, fiind necesară o nouă reaprobare indicatorilor tehnico-economici.

Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul de stat, bugetul local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, conform legii.

Situația comparativă se prezintă astfel:

| Denumire obiectiv de investitii |  | Valoare aprobata HCL nr. 254/27.10.2022 | Valoare propusă PH | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2” |  |  |  |  |
| INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI: |  |  |  |  |
| 1. | Valoarea total a investiție | 582.430,17 | 729.386,91 | lei cu TVA |
|  | din care C+M | 275.800,67 | 378.029,76 | lei cu TVA |
| 2. | CAPACITATI: |  |  |  |
|  | Suprafaţă amenajată a spaţiului de joacă | 596 mp | 596 mp |  |
|  | Suprafață covor tartan | 270 mp | 270 mp |  |
|  | Suprafață alei pietonale (cu pavaj din beton) acces loc de joacă | 27 mp | 27 mp |  |
|  | Suprafaţă spațiu verde | 299 mp | 299 mp |  |
| DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI 4 LUNI |  |  |  |  |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei 2 a  Hotărârii nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița.

DIRECȚIATEHNICA        			DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv DT,	                                    Director executiv,

LIA IVASCU	                                                Nicolae Scurtu

M.R. /2ex