DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII

NR. 97748 / 02.10.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii

“Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița

Prin Hotărârea nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a aprobat Studiul de Fezabilitate și  indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2” din municipiul Bistrița.

De la data aprobării HCL 254/27.10.2022, și până în prezent au intervenit o serie de modificări semnificative ale elementelor componente din devizul general determinat prin Studiul de fezabilitate, cu impact asupra indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, respectiv : creşterea inflației la un procent de 10% fata de momentul realizării rulajului anterior; creșterea indicelui INS Total IPC(%) 111,08 raportat la perioada de referință mai 2022 – iunie 2023; creșterea salariilor în sectorul construcțiilor (conform OUG 168/2022); creşteri valorice la unele articole pe specialitățile arhitectura și instalații;

Prin Adresa nr. 77022/01.08.2023 a Direcţiei de Infrastructură şi Servicii  Bistriţa s-a solicitat  proiectantului care a elaborat studiul de fezabilitate - S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, actualizarea Devizului general al obiectivului de investiţii. Prin răspunsul înregistrat cu nr. 87045/04.09.2023, proiectantul a transmis Devizul general actualizat. Devizul general actualizat a fost discutat în Consiliul Tehnico-Economic, primind Avizul cu nr. 30/19.09.2023

Având în vedere că valoarea Devizului General aferent Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 254/2022, întocmit în baza prețurilor actuale, a suferit modificări, în sensul majorării valorii acestuia, este necesar ca noii indicatori tehnico-economici să fie aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Bistriţa.

Situația comparativă se prezintă astfel:

| Denumire obiectiv de investitii |  | Valoare aprobata HCL nr. 254/27.10.2022 | Valoare propusă PH | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2” |  |  |  |  |
| INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI: |  |  |  |  |
| 1. | Valoarea total a investiției | 582.430,17 | 729.386,91 | lei cu TVA |
|  | din care C+M | 275.800,67 | 378.029,76 | lei cu TVA |
| 2. | CAPACITATI: |  |  |  |
|  | Suprafaţă amenajată a spaţiului de joacă | 596 mp | 596 mp |  |
|  | Suprafață covor tartan | 270 mp | 270 mp |  |
|  | Suprafață alei pietonale (cu pavaj din beton) acces loc de joacă | 27 mp | 27 mp |  |
|  | Suprafaţă spațiu verde | 299 mp | 299 mp |  |
| DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI 4 LUNI |  |  |  |  |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei 2 a  Hotărârii nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița.

DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII

Director executiv,	                                         Șef serviciu Tehnic marketing,

Liviu Creminea	                                                        Ruști Macedon

M.R. /2ex