DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE

NR. 106904/27.10.2023

R A P O R T

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - Reabilitare și extindere Sala mare de sport – Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, municipiul Bistrița.

Municipiul Bistrița are în derulare mai multe proiecte privind reabilitarea și modernizarea clădirilor în care își desfășoară activitatea instituțiile de învățământ din municipiu.

Având în vedere oportunitățile de finanțare prin Programul Regional Nord-Vest  2023-2027, respectiv  prevederile Ghidul Solicitantului „Infrastructura educațională pentru învățământul primar și secundar - filiera teoretică și vocațională”, Obiectiv specific 4.2: Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, a fost întocmit  Studiul de fezabilitate pentru obiectivul  Reabilitare și extindere Sala mare de sport – Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, municipiul Bistrița, fiind avizat în Consiliul Tehnico-Economic cu Avizul nr.32/22.09.2023.

În cadrul acestei operaţiuni sunt sprijinite activități/acțiuni specifice care vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul educației timpurii și învățământului primar și secundar, prin construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea și dotarea infrastructurii educaționale, pentru asigurarea accesului la serviciile de educație în zonele insuficient deservite pentru grupurile dezavantajate, în unitățile de învățământ supraaglomerate.

Studiul de fezabilitate a fost întocmit în conformitate cu  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

INDICATORI TEHNICI

Sc   = 694,13 mp,

Scd = 968,58 mp,

Durata estimată de execuție a lucrărilor de intervenție este de 18 luni, conform graficului de realizare.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

|  | VALOARE Lei exclusiv TVA | TVA Lei | VALOARE Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 5.490.634,74 | 1.003.477,53 | 6.524.112,27 |
| Din care C+M | 3.900.847,00 | 741.160,93 | 4.642.007,93 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   ai  obiectivului de investiții: - Reabilitare și extindere Sala mare de sport – Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”,municipiul Bistrița.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                      Nicolae SCURTU

DIRECȚIA JURIDICĂ,

RESURSE UMANE,

ACHIZITII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru Matei CINCEA

Bălțoiu T./2ex.