CABINET PRIMAR

Nr.116095/22.11.2023

- REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.22/13.02.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea proiectului “Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect

Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție „Stație de epurare și conducte de canalizare, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.22/13.02.2020 a fost aprobat proiectul “Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, care beneficiază de finanţare din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4.

Având în vedere prevederile art.9 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, "Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, determinat iniţial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile prevăzute la art. 8 şi 18.", devine necesară suplimentarea rezervei de implementare  astfel:

- Prin actul adițional nr.7/31.08.2023 s-a majorat prețul contractului inițial cu valoarea lucrărilor din notele de lucrări suplimentare compensate cu notele de renunțare conform dispoziției de șantier nr.4 cu o valoare de 42.518,52 lei fără TVA și s-a suplimentat rezerva de implementare cu valoarea de 310.383,79 lei fără TVA, reprezentând 15% din valoarea restului de executat inițial.

- Prin actul adițional nr.8/17.10.2023, s-a majorat prețul contractului cu suplimentarea rezervei de implementare în valoare de 51.133,60 lei fără TVA, reprezentând 2,47% din valoarea restului de executat inițial.

Necesitatea încheierii actului adițional nr.8 s-a datorat faptului că modificările realizate în urma încheiereii actului adițional nr.7 nu s-au putut compensa cu lucrările la care s-a renunțat, fiind nevoie de actualizarea devizului general și a faptului că în urma depunerii situației de lucrări nr.9, rezerva constituită prin actul adițional 7 a fost consumată, astfel fiind necesară suplimentarea rezervei pentru situația de lucrări finală.

Conform legislației naționale și a Contractului de finantare nr. 5329/28.04.2020, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, respectiv bugetul proiectului, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

În urma încheierii actelor adiționale de majorare a prețului inițial al contractului de execuție lucrări, precum și aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, prin proiectul de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 6.038.778,66 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 5.849.279,92 lei şi valoare neeligibilă 189.498,74 lei, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile și a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 pentru demararea procedurii de încheiere a unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 5329/28.04.2020, de modificare a bugetului proiectului, ca urmare a modificării contractului de lucrări nr. 123/L/19.10.2020.

În acest sens, ca urmare a creșterii valorii devizului general se modifică contribuţia proprie în proiect, a municipiului Bistriţa, de la 290.323,90 lei la 306.484,34 lei, reprezentând total valoare neeligibilă a proiectului cât și 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Bistrița,  Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 22/13.02.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea proiectului “Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect.

PRIMAR,

IOAN TURC

C.L/B.P/2ex.