R O M Â N I A                                                     		 (PROIECT)

JUDEȚUL  BISTRIȚA  NĂSĂUD				NR.__________________

MUNICIPIUL BISTRIȚA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.83/24.05.2018 de aprobare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de ..............;

având în vedere:

Urgenţa motivată de faptul că în urma depunerii situației de lucrări din luna noiembrie, s-a constatat că rezerva de implementare constituită prin actul adițional, a fost consumată în procent de 89,15%, astfel fiind necesară suplimentarea rezervei de implementare pentru decontarea următoarelor situații de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului”, finanţat prin POR 2014-2020;

Referatul de aprobare nr.116494/22.11.2023 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul comun nr.116496/22.11.2023 al Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice și al Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;

Avizul _______ nr.___/_________ al Comisiei economice;

prevederile Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița”;

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.3/14.01.2019 pentru modificarea Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu –Năsăudului, municipiul Bistrița”;

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.233/27.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu –Năsăudului, municipiul Bistrița”;

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.45/17.03.2023 pentru modificarea Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu –Năsăudului, municipiul Bistrița”;

în conformitate cu:

prevederile art.15 lit.”b” din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”d”, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.I. – Se modifică și se înlocuiește Anexa la Hotărârea nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.II. – Se aprobă Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu –Năsăudului, municipiul Bistrița”, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.III. – Primarul municipiului Bistriţa, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele edilitare, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.IV. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de …… voturi ”pentru”, …… voturi “împotrivă” şi …….”abţineri”.

ART.V. – Secretarul general al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul Pregătire Documente va comunica prezenta hotărâre:

- Direcţiei Tehnice, Serviciul Căi de Comunicații și Rețele edilitare;

- Direcţiei Economice;

- Primarului municipiului Bistriţa;

- Instituţiei Prefectului – Judeţului Bistriţa Năsăud.

PROIECT DE HOTARÂRE INIȚIAT DE             AVIZ  DE LEGALITATE

P R I M A R 					  SECRETAR GENERAL

IOAN TURC			     	             FLOARE GAFTONE

Bistriţa, la___________________

Nr. ________________________

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității absolute a consilierilor în funcţie.

Retegan Adina / 2ex.