DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDICA, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE

NR. 116496/ 22.11.2023

RAPORT

pentru modificarea  Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83 din 24.05.2018 , privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 83 din 24.05.2018,  a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa la hotărâre. Anexa la aceasta hotărâre a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 3/2019, nr. 233/ 2022 si nr. 45/2023.

Urmare a aplicării Metodologiei privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, prevazută în Ordinul nr.1586/ 10.08.2022, a fost constituită rezerva de implementare a contractului de lucrări.

În urma depunerii situației de lucrări din luna noiembrie, s-a constatat că rezerva de implementare constituită prin actul adițional, a fost consumată  în procent de 89,15%, astfel fiind necesară  suplimentarea rezervei de implementare  pentru decontarea următoarelor situații de lucrări.

Rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, conform art.9 alin.(4) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022, acest lucru ducând la o nouă modificare a  devizului General aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus, prin suplimentarea rezervei de implementare  cu valoarea de 6.817.460,37 lei cu TVA.

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 70.742.963,79 lei cu TVA.

Ținând seama de cele arătate mai sus şi de  prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a devenit necesară actualizarea devizului general.

În urma actualizării devizului general prin constituirea rezervei de implementare conform OUG nr.64/2022, au rezultat  indicatori tehnico-economici modificați,  respectiv majorarea valorii totale a investiției și a C+M.

Indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL 83/2018, modificati prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 3/2019, nr. 233/ 2022 si nr. 45/ 2023, trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, atașat prezentului raport.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr.83 din 24.05.2018 modificata prin HCL nr. 3/ 14.01.2019 lei (cu tva) | Valoare actualizare dupa achizitie si conform OUG 64/2022 lei (cu tva) prin HCL nr. 233/ 27.10.2022 | Valoare actualizare dupa achizitie si conform OUG 64/2022 lei (cu tva) prin HCL nr.45/ 17.03.2023 | Valoare actualizata cu rezerva suplimenta Lei (cu TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 50.308.144,06 | 58.425.807,26 | 63.873.090,61 | 70.742.963,79 |  |
| 2 | Din care C+M | 38.214.190,05 | 48.206.833,77 | 50.517.844,70 | 56.187.957,62 |  |

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 83 din 24.05.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                        Nicolae SCURTU

DIRECȚIA JURIDICA,

RESURSE UMANE,

ACHIZITII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru Matei CINCEA

Intocmit:Retegan Adina/2 ex.