# CABINET  PRIMAR

# Nr.111964 /10.11.2023

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea  Hotărârii  nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița '' cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.219/2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița'' iar ulterior a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.162/18.09.2023 .

Pe parcursul lucrărilor au apărut atât lucrări suplimentare privind  imbunatatirea conditiilor de exploatare a stației de epurare reglementate prin dispoziții de șantier, cât și modificări legislative care au dus la ajustarea prețurilor contractelor, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022. A fost constituită rezerva de implementare a contractului de lucrări, dar în urma actualizărilor de la ultimele situații de lucrări, aceste creșteri nu au mai putut fi acoperite din Devizul general aprobat, fiind necesară reconstituirea rezervei de implementare  .

Ținând seama de cele arătate mai sus, a fost necesară actualizarea Devizului general al obiectivului de invetiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița'',luând în considerare atât valoarea rezervei de implementare cât și  valoarea lucrărilor realizate la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar.

În urma actualizării devizului general prin constituirea rezervei de implementare conform OUG nr.64/2022 s-au modificat indicatorii tehnico-economici, respectiv s-a majorat valoarea totală a investiției și a  C+M, astfel că se impune aprobarea noilor indicatori economici şi modificarea corespunzătoare a anexei  Hotărârii  Consiliului local a municipiului Bistrița nr.219/2018,cu modificările ulterioare.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare Consiliului  Local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Bistrița nr.219/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții  ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița'' cu modificările ulterioare.

PRIMAR,

IOAN TURC