DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA  ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDICA, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE

NR.111974 / 10.11.2023

R A P O R T

Proiect de hotarâre pentru modificarea  Hotărârii  nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița '' cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.219/2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița'' iar ulterior a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.162/18.09.2023  .

Pe parcursul lucrărilor au mai apărut atât lucrări suplimentare privind  imbunatatirea conditiilor de exploatare a stației de epurare reglementate prin dispoziții de șantier, cât și modificări legislative care au dus la ajustarea prețurilor din contract , în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022,  care au dus la o nouă modificare a  devizului General aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus .

De asemenea, în urma aplicării Metodologiei privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020,  prevazută în Ordinul nr.1586/10.08.2022, a fost constituită rezerva de implementare a contractului de lucrări, dar în urma actualizărilor de la situațiile de lucrări finale, aceste creșteri nu au mai putut fi acoperite din Devizul general aprobat fiind necesară reconstituirea rezervei de implementare  în valoare de 996.552,66  lei cu TVA.

Ținând seama de cele arătate mai sus şi de  prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a devenit necesară actualizarea devizului general.

În urma actualizării devizului general prin constituirea rezervei de implementare conform OUG nr.64/2022, au rezultat  indicatori tehnico-economici modificați,  respectiv majorarea valorii totale a investiției și a C+M.

Indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL nr.219/2018, trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, atașat prezentului raport.

Situația comparativă a indicatorilor tehnico-economici:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr.219/2018 lei (cu tva) | Valoare actualizare finală lei (cu tva) | Majorare/ Micsorari Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 5.561.562,29 | 6.038.778,66 | + 477.216,37 |
| 2 | Din care C+M | 3.567.231,45 | 3.606.621,17 | + 39.389,72 |

Față de aspectele prezentate anterior, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița '' cu modificările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                      Nicolae SCURTU

DIRECȚIA JURIDICA,

RESURSE UMANE,

ACHIZITII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru CINCEA

Intocmit: Pop  Adriana / 2ex