R O M Â N I A                                                    	 (PROIECT)

JUDEȚUL  BISTRIȚA  NĂSĂUD			NR.__________________

MUNICIPIUL BISTRIȚA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă extraordinară în data de...........................;

având în vedere:

Urgența determinată de necesitatea transmiterii către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, până în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, pentru a permite operarea modificărilor până cel târziu în data de 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr. 120002/05.12.2023 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul comun nr. 120006/05.12.2023 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Tehnice, Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice și Direcției Economice;

Avizul _______ nr........./...... al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistriţa;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.225/27 octombrie 2022;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 163/08.10.2018 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023;

Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. “e” și ”f”, art. 139 alin. (3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.  Se aprobă prelungirea duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.07.2024.

Art. 2. Valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrița” este de 47.911.933,86, din care 26.686.635,38 lei valoare nerambursabilă și 21.225.298,48 lei contribuție proprie.

Art. 3. Municipiul Bistrița își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Art.  4.  Primarul municipiului Bistriţa, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistriţa în şedinţa extraordinară din data de ............., cu respectarea art. 139 alin. (3), lit ”d” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare respectiv cu un număr  de ……voturi ”pentru”…… “împotrivă”…….. şi …….”abţineri”.

Art. 6. Secretarul General al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcţiei Dezvoltare Durabilă 2030;

- Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice;

- Direcției Tehnice;

- Direcției Economice;

- Primarului Municipiului Bistriţa;

- Instituției Prefectului Județului Bistriţa-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE                     AVIZ  DE LEGALITATE

P R I M A R 			                SECRETAR GENERAL

IOAN TURC				        FLOARE GAFTONE

Bistriţa la___________________

Nr.________________________

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali în funcţie.

C.L.A./Z.D/2 ex.