R O M Â N I A                                                    	 (PROIECT)

JUDEȚUL  BISTRIȚA  NĂSĂUD			NR.__________________

MUNICIPIUL BISTRIȚA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea etapizării proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă extraordinară în data de...........................;

având în vedere:

Urgența determinată de necesitatea transmiterii către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest., până cel târziu în data de 10.12.2023, a solicitării de modificare a contractului aferent proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, propus pentru etapizare, pentru a permite operarea modificărilor până cel târziu în data de 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr. 119943/05.12.2023 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul comun nr. 119936/05.12.2023 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Tehnice, Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice și Direcției Economice;

Avizul _______ nr........./...... al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistriţa;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.225/27 octombrie 2022;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 143/13.09.2018 pentru aprobarea Proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Muresanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023;

Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. „e” și ”f”, art. 139 alin. (3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă etapizarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, în perioada de programare 2021-2027, termenul estimat de finalizare a proiectului fiind 31.12.2024.

Art. 2. Valoarea totală a proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” este de 70.826.075,05 lei, din care 65.592.400,31 lei valoare nerambursabilă și 5.233.674,74 lei contribuție proprie.

Art. 3. Municipiul Bistrița își asumă implementarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, în etapa a II-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de Finanțare nr. 5416/14.05.2020, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv 31.12.2024.

Art.  4. Se aprobă asumarea de către Municipiul Bistrița a tuturor cheltuielilor care vor rezulta în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV), valoarea acestor cheltuieli urmând să fie aprobată printr-o nouă hotărâre de consiliu local, care va fi inițiată la semnarea Contractului de finanțare pentru etapa a II-a.

Art.  5.  Primarul municipiului Bistriţa, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistriţa în şedinţa extraordinară din data de ............., cu respectarea art. 139 alin. (3), lit ”d” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare respectiv cu un număr  de ……voturi ”pentru”…… “împotrivă”…….. şi …….”abţineri”.

Art. 7. Secretarul General al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcţiei Dezvoltare Durabilă 2030;

- Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice;

- Direcției Tehnice;

- Direcției Economice;

- Primarului Municipiului Bistriţa;

- Instituției Prefectului Județului Bistriţa-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE                     AVIZ  DE LEGALITATE

P R I M A R 			                SECRETAR GENERAL

IOAN TURC				        FLOARE GAFTONE

Bistriţa la___________________

Nr.________________________

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali în funcţie.

C.L./Z.D./2 ex.