DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE

NR. 27029/ 14.03.2024

RAPORT

pentru modificarea Hotărârii nr. 23 din 22.02.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Linia verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 232 din 27.10.2022, s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.23 din 22.02.2018 prin care  a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa la hotărâre. Anexa la aceasta hotărâre a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 159/2019, nr. 232/ 2022 si nr. 105/2023.

Urmare a aplicării Metodologiei privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, prevazută în Ordinul nr.1586/ 10.08.2022, a fost constituită rezerva de implementare a contractului de lucrări.

În urma depunerii situației de lucrări din luna decembrie, s-a constatat că rezerva de implementare constituită prin actul adițional, a fost consumată  în procent de 95%, astfel fiind necesară  suplimentarea rezervei de implementare  pentru decontarea următoarelor situații de lucrări.

Rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, conform art.9 alin.(4) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022, acest lucru ducând la o nouă modificare a  devizului General aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus, prin suplimentarea rezervei de implementare  cu valoarea de 5.033.280,77 lei cu TVA.

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 95.395.428,86 lei cu TVA.

Ținând seama de cele arătate mai sus şi de  prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a devenit necesară actualizarea devizului general, prin introducerea în devizul general a cap. 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț.

În urma actualizării devizului general prin constituirea rezervei de implementare conform OUG nr.64/2022, au rezultat  indicatori tehnico-economici modificați,  respectiv majorarea valorii totale a investiției și a C+M.

Indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL 23/2018, modificati prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 159/2019, nr. 232/ 2022 si nr. 105/ 2023, trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, atașat prezentului raport.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr.23 din 22.02.2018 modificata prin HCL nr. 159/ 26.09.2019 lei (cu tva) | Valoare actualizare conform OUG 64/2022 și revizie proiect 2022 lei (cu tva) prin HCL nr. 232/ 27.10.2022 | Valoare modificată în urma actualizărilor de prețuri a materialelor din revizie proiect 2022 lei (cu tva) prin HCL nr.105/ 22.05.2023 | Valoare actualizata cu rezerva suplimenta Lei (cu TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 70.854.332,87 | 88.969.742,00 | 90.362.148,09 | 95.395.428,86 |  |
| 2 | Din care C+M | 35.321.937,62 | 43.900.884,06 | 45.526.631,25 | 40.072.770,67 |  |

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 23 din 22.02.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linia verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa” municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                        Nicolae SCURTU

DIRECȚIA JURIDICĂ,

RESURSE UMANE,

ACHIZIȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru Matei CINCEA

Intocmit:Retegan Adina/2 ex.