# CABINET  PRIMAR

Nr.34877/03.04.2024

### REFERAT DE  APROBARE

pentru modificarea anexei Hotărârii nr.23/16.03.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Consolidarea  si modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bulevardul Republicii nr.8”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea nr.23/16.03.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Consolidarea  si modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bulevardul Republicii nr.8”, intocmită de SC UTILITAS CCPDRPC SRL Cluj-Napoca.

Această hotărâre a fost ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.88/2019.

Pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul sus-mentionat au apărut, in urma desfacerilor/demolărilor, o serie de lucrări suplimentare ce nu au putut fi prevăzute la data elaborării proiectului tehnic. Deasemenea, o serie de soluții tehnice prevăzute inițial nu au mai putut fi păstrate din cauza factorilor externi nou apăruți după desfacerile efectuate.

Prin adresa Companiei Naționale de Investiții nr.17781/28.03.2024 se solicită, având in vedere definitivarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții-revizuite si a Devizului General cu noile valori ale investitiei, transmise către Primăria Bistrița la data de 22.03.2024, avizarea documentației D.A.L.I. revizuită și noii indicatori ai investitiei, prin adoptarea unei hotărâri de consiliu local, in vederea înaintării Documentului de Avizare către C.T.E.-M.D.L.P.A.

Finanţarea obiectivului de investiții se face din bugetul de stat, bugetul local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform legii.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare Consiliului local al municipiului Bistrița proiectul de hotarâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr.23/16.03.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Consolidarea  si modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bulevardul Republicii nr.8”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

PRIMAR,

IOAN TURC