DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr.34875/03.04.2024

R A P O R T

pentru modificarea anexei Hotărârii nr.23/16.03.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Consolidarea  si modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bulevardul Republicii nr.8”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea nr.23/16.03.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Consolidarea  si modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bulevardul Republicii nr.8”, intocmită de SC UTILITAS CCPDRPC SRL Cluj-Napoca.

Această hotărâre a fost ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.88/2019.

Execuția lucrărilor se derulează prin Compania Națională de Investiții și UAT municipiul Bistrița, astfel:

- Prin Compania Națională de Investiții, conform contractului de lucrări încheiat cu Asocierea SC MIS GRUP SRL Maieru, judetul Bistrița-Năsăud și SC IASICON SRL Iasi;

- Prin UAT Municipiul Bistrita, conform contractului de lucrări nr.106/L/06.06.2022 încheiat cu SC MIS GRUP SRL, contract care include include parcul dendrologic, curtea aferentă corpului A,  mobilier urban, branşamentul de apă, canalizarea si instalaţii în parcul dendrologic.

Pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul sus-mentionat au apărut, in urma desfacerilor/demolărilor, o serie de lucrări suplimentare ce nu au putut fi prevăzute la data elaborării proiectului tehnic. Deasemenea, o serie de soluții tehnice prevăzute inițial nu au mai putut fi păstrate din cauza factorilor externi nou apăruți după desfacerile efectuate.

Prin adresa Companiei Naționale de Investiții nr.17781/28.03.2024 se solicită, având in vedere definitivarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții-revizuite si a Devizului General cu noile valori ale investitiei, transmise către Primăria Bistrița la data de 22.03.2024, avizarea documentației D.A.L.I. revizuită și noii indicatori ai investitiei, prin adoptarea unei hotărâri de consiliu local, in vederea înaintării Documentului de Avizare către C.T.E.-M.D.L.P.A.

Finanţarea obiectivului de investiții se face din bugetul de stat, bugetul local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform legii.

Situația comparativă se prezintă astfel:

Aprobată prin HCL nr. 88/2019                                  Propusă

Valoarea totală a investiţiei *) lei cu T.V.A. 42.257.953,30                     84.020.380,88

din care C+M (Lei)                                      33.730.186,18                     60.719.740,60

din care

Valoarea finanțata

prin UAT municipiul Bistrita                        5.290.551,58                       5.290.551,58

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:                                   LEI inclusiv TVA

Valoarea totală a investiției *] 					             84.020.380,88

din care C+M 								   60.719.740,60

Capacități:

Suprafata construita a corpului A                                                  1.745,95 mp;

Suprafata construita desfasurata   a corpului A                            6.980,00 mp;

Regim de inaltime                                                                               D+P+2E;

Suprafata spatii verzi                                                                     8.523,85 mp;

Suprafata curte, accese                                                                 3.487,20 mp;

Durata de realizare a investiției: 30 luni

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr.23/16.03.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Consolidarea  si modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bulevardul Republicii nr.8”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                        DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv,	                                                 Director executiv,

Lia  Ivașcu	                                                Nicolae Scurtu

C.I./2ex.