DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 38093/ 10.04.2024

RAPORT

pentru modificarea Hotărârii nr.18 din 31.01.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 9 blocuri de locuințe,

în vederea îmbunătățirii eficientei energetice.

Municipiul Bistrița are în derulare mai multe proiecte privind imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Bistrița. Având în vedere oportunitățile de finantare prin Planul Național de Redresare și Reziliență lansat în 2022, s-au depus cereri de finanțare s-au semnat contracte de finanțare si s-a inceput executia lucrarilor la 1 bloc care are finantarea lucrarilor prin PNRR.

In urma depunerii ofertelor si semnarea contractului pentru PT+Executie, s-a refacut devizul general in conformitate cu oferta depusa, starea cladirii la data elaborarii priectului tehnic si tinand cont de valoarea contractului de finantare prin PNRR.

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre aprobare:

|  | Valori aprobate prin HCL 18/2023 La faza DALI (lei cu TVA) |  |  | Valori propuse spre aprobare (lei cu TVA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv de investitii | Total invest | Din care C+M | s.c.d.(mp) | Total invest | Din care C+M | s.c.d.(mp) |
| B-dul Independentei nr.2 | 2.496.873,36 | 2.121.845,49 | 2.781,28 | 2.562.604,88 | 2.442.377,57 | 2.781,28 |
| Total: | 2.496.873,36 | 2.121.845,49 | 2.781,28 | 2.562.604,88 | 2.442.377,57 | 2.781,28 |

Față de aspectele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.18 din 31.0.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru pentru 9 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficientei energetice.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                        Nicolae SCURTU

Intocmit:Ioan Papoi/2 ex.