DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR.38091/ 10.04.2024

RAPORT

pentru modificarea Hotărârii nr.19 din 31.01.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 26 blocuri de locuințe,

în vederea îmbunătățirii eficientei energetice.

Municipiul Bistrița are în derulare mai multe proiecte privind imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Bistrița. Având în vedere oportunitățile de finantare prin Planul Național de Redresare și Reziliență lansat în 2022, s-au depus cereri de finanțare s-au semnat contracte de finanțare si s-a inceput executia lucrarilor la aceste 26 de blocuri care au finantarea lucrarilor prin PNRR.

In urma depunerii ofertelor si semnarea contractelor pentru PT+Executie, s-au refacut devizele generale in conformitate cu oferta depusa, starea cladirilor la data elaborarii priectului tehnic si tinand cont de valoarea contractului de finantare prin PNRR.

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre aprobare:

|  | Valori aprobate prin HCL 19/2023 La faza DALI (lei cu TVA) |  |  | Valori propuse spre aprobare (lei cu TVA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv de investitii | Total invest | Din care C+M | s.c.d.(mp) | Total invest | Din care C+M | s.c.d.(mp) |
| B-dul Independentei nr.81 sc.A-E | 6.483.132,77 | 5.927.752,46 | 5.621,67 | 6.323.683,98 | 6.001.800,72 | 5.621,67 |
| Al. Privighetorilor nr.3 | 4.167.458,05 | 3.711.473,25 | 3.438,23 | 4.281.009,16 | 4.021.973,90 | 3.438,23 |
| Intr. Turturelelor nr.3 | 4.158.911,55 | 3.704.177,95 | 3.429,81 | 4.279.874,04 | 4.017.511,40 | 3.429,81 |
| B-dul Decebal nr.21 | 4.771.793,77 | 4.361.716,53 | 4.104,93 | 4.702.911,07 | 4.476.220,69 | 4.104,93 |
| Str. Lalelelor nr.5 | 2.386.568,76 | 2.110.440,39 | 1.989,72 | 2.391.743,93 | 2.223.610,20 | 1.989,72 |
| P-ta Morii nr.1 | 3.866.307,24 | 3.506.987,33 | 3.300,79 | 3.929.957,28 | 3.711.705,19 | 3.300,79 |
| P-ta Morii nr.6 | 3.878.627,83 | 3.521.620,86 | 3.311,00 | 3.941.653,34 | 3.726.580,22 | 3.311,00 |
| P-ta Morii nr.7 | 3.859.376,83 | 3.499.400,80 | 3.295,52 | 3.922.136,20 | 3.702.185,19 | 3.295,52 |
| Str. 1 Decembrie nr.18 | 1.517.514,76 | 1.320.348,05 | 1.216,84 | 1.640.108,10 | 1.505.683,21 | 1.216,84 |
| Str. Sucevei nr.11 | 2.615.809,49 | 2.332.814,14 | 2.191,59 | 2.687.839,00 | 2.519.325,20 | 2.191,59 |
| Str. Sucevei nr.9 | 2.568.936,63 | 2.284.712,05 | 2.150,00 | 2.674.747,94 | 2.502.962,70 | 2.150,00 |
| Intr. Parcalabului nr.3 | 3.885.066,90 | 3.511.690,86 | 3.317,98 | 3.949.805,78 | 3.726.996,70 | 3.317,98 |
| Intr. Parcalabului nr.4 cu Str.V.Lupu 17 | 4.092.715,53 | 3.632.832,26 | 3.369,82 | 4.239.939,90 | 3.969.792,40 | 3.369,82 |
| Str. Artarilor nr.26 | 4.202.977,35 | 3.820.543,10 | 3.962,00 | 3.937.551,39 | 3.741.757,46 | 3.962,00 |
| P-ta Centrala nr.34-36 | 1.065.363,23 | 883.119,33 | 897,40 | 1.319.168,26 | 1.224.938,38 | 897,40 |
| Str. V Alecsandri nr.17 | 2.132.869,26 | 1.734.969,77 | 1.940,35 | 2.102.502,56 | 1.822.036,36 | 1.940,35 |
| Intr. Zorelelor nr.2 | 6.275.750,63 | 5.737.927,86 | 5.987,00 | 5.906.931,15 | 5.632.686,50 | 5.987,00 |
| Str. Colibitei nr. 2 | 3.923.209,71 | 3.554.230,07 | 3.690,12 | 3.800.225,01 | 3.604.281,52 | 3.690,12 |
| Str. Colibitei nr. 14 | 1.546.724,36 | 1.344.864,72 | 1.368,50 | 1.504.453,36 | 1.418.801,30 | 1.368,50 |
| Str. Colibitei nr. 28 | 1.546.715,96 | 1.338.809,19 | 1.368,50 | 1.755.953,60 | 1.653.009,96 | 1.368,50 |
| Str. Mesteacanului nr.2 | 1.397.073,07 | 1.204.874,87 | 1.221,45 | 1.684.689,74 | 1.587.599,24 | 1.221,45 |
| Str. Artarilor nr.22 | 4.014.779,99 | 3.644.042,11 | 3.741,00 | 4.120.985,24 | 3.823.708,00 | 3.741,00 |
| Str. T. Vladimirescu 27 cu St. Cel Mare 8 | 4.345.764,33 | 3.945.404,73 | 3.367,34 | 4.255.672,05 | 4.026.519,70 | 3.367,34 |
| Str. Pescarilor nr.3 | 1.786.462,94 | 1.569.400,60 | 1.314,57 | 1.809.803,59 | 1.579.403,72 | 1.314,57 |
| Str. Colibitei nr. 12 | 1.853.566,70 | 1.626.843,79 | 1.368,50 | 1.999.393,19 | 1.729.200,90 | 1.368,50 |
| Str. Colibitei 30 cu str. Mesteacanului 11 | 1.749.057,99 | 1.455.996,95 | 3.552,85 | 1.749.731,49 | 1.492.935,33 | 3.552,85 |
| B-dul Independentei nr.81 sc.F-K | 8.019.569,39 | 7.194.723,30 | 6.780,10 | 7.888.160,89 | 7.412.521,49 | 5.697,70 |
| Total: | 92.112.105,02 | 82.481.717,32 | 81.297,58 | 92.800.631,24 | 86.855.747,58 | 80.215,18 |

Față de aspectele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.19 din 31.0.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru pentru 26 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficientei energetice.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                        Nicolae SCURTU

Intocmit:Ioan Papoi/2 ex.