DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA TEHNICĂ

NR. 38244 / 10.04.2024

R A P O R T

pentru modificarea Hotărârii nr.80 din 27.04.2023 a Consiliului Local al Municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în Municipiul Bistrița și localitățile componente”

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 80/27.04.2023 și Avizul CTE favorabil nr. 7/16.03.2023, s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în municipiul Bistrița și localități componente ”, elaborat de către S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani.

După aprobarea Studiului de fezabilitate in luna iulie 2023 s-a procedat la elaborarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții, față de Studiul de fezabilitate aprobat inițial, numărul spațiilor s-a diminuat cu 2 locații, respectiv spațiul de joacă de pe strada Năsăudului și spațiul de joacă din localitatea componentă Ghinda. Cele două locații se vor reamenaja prin alte obiective de investiții.

Situația comparativă a indicatorilor tehnico-economici:

| “ Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în municipiul Bistrița și localități componente ” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valoare aprobata HCL nr.80/ 27.04.2023 |  | Valoare propusă PH | UM |
| INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI: |  |  |  |  |  |
| 1. | Valoarea total a investiție |  | 2.598.906,66 | 2.922.364,180 | lei cu TVA |
|  | din care C+M |  | 2.136.821,31 | 2.522.044,603 | lei cu TVA |
| 2. | CAPACITĂȚI |  |  |  |  |
|  | Suprafața totală afectată de investiție |  | 5071 mp | 4066 mp |  |
|  | Suprafață covor tartan |  | 4557 mp | 3629 mp |  |
|  | Suprafață strat drenant perimetral |  | 514 mp | 437 mp |  |
|  | Montare borduri de cauciuc |  | 1056 m | 871 m |  |

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de: 2 luni

Conform prevederilor Hotărârii nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările si completările ulterioare .

Conform articolul 44(1) din Legea 273/2006 privind finantele publica locale, documentatia se aprobă de către consiliul local, iar anexa la hotărârea de aprobare trebuie să contină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora, asumate de proiectant.

Analizand  nota de fundamentare NR. 38242 / 10.04.2024 intocmita de Direcția de Infrastructură, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificarea Hotărârii nr.80 din 27.04.2023 a Consiliului Local al Municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în Municipiul Bistrița și localitățile componente”

DIRECȚIA TEHNICĂ        				 DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv,	                                                      Director executiv,

Lia Ivașcu	                                                        Nicolae Scurtu

IL. /2ex