DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 48234/14.05.2024

RAPORT

pentru modificarea Hotărârii nr. 116 din 12.06.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrita nr. 116 din 12.06.2023,  a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la hotărâre.

Pentru acest obiectiv de investiții a fost semnat contractul de finanțare nr. 143682/19.12.2022, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte, Componenta 5 — Valul renovării, Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1.

Ca urmare a aprobării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, Primăria municipiului Bistrița a demarat procedura de achiziție a contractului de lucrări, acesta fiind încheiat cu societatea AMICII BUILDING SRL – având ca obiect: Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor la obiectivul de investiţii mai sus amintit. Contractul de lucrări a fost încheiat cu nr.150/L/14.12.2023.

Având în vedere:

- finalizarea primei etape a contractului de lucrări (elaborarea proiectului tehnic);

- intrarea în vigoare a Hotărârii  nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 și luând în considerare prevederile articolulUI 10, aliniatul 4 din HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificarile și completările ulterioare conform cărora:

Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează  prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de cate ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții;

b) la data solicitării autorizaţiei de construire;

c) dupa finalizarea procedurilor de achiziție publică, resultând valoarea de finanțare a obiectivului de investitii;

d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local;

- prevederile Hotărârii nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 conform cărora:

Art. II - Pentru obiectivele/proiectele de investiţii aflate în diverse stadii de implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, devizele generale sunt refăcute, prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, cu includerea secţiunii a 7-a "Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ", prevăzută la art. I pct. 15, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul investiţiei/investitorul dispune de resursele financiare necesare suportării cheltuielilor suplimentare aferente marjei de buget;

b) nu a intervenit finalizarea elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuţie şi a detaliilor de execuţie, potrivit prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, sau finalizarea acordării asistenţei tehnice pe durata de execuţie.

- actualizarea documentației cadastrale prin care au fost stabilite suprafețele reale ale imobilului;

Devine necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform anexei 1 la proiectul de hotărâre.

Actualizarea devizului general pe capitole, este următoarea:

- Suplimentări ale capitolelor Devizului general:

- CAP. 7 - Cheltuieli aferentei marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, în valoare de 272.655,89 lei inclusiv TVA ;

- Diminuări ale capitolelor Devizului general:

- CAP.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, s-a diminuat cu suma de 108,94 lei inclusiv TVA ;

- CAP.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică s-a diminuat cu suma de  51.914,62lei inclusiv  TVA ;

- CAP.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, s-a diminuat cu suma de 24.476,68 lei inclusiv  TVA ;

- CAP.5 - Alte Cheltuieli, s-a diminuat cu suma de  1.813,97 lei inclusiv  TVA ;

Total diminuări = 78.314,22 lei inclusiv  TVA.

Valoarea totală a modificărilor în urma elaborării Devizului general la faza Proiect tehnic este de 194.341,68 lei inclusiv  TVA  și reprezintă o majorare față de valoarea Devizului general aprobat anterior prin HCL  nr. 116 din 12.06.2023.

Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6”,  conform Anexei  la referat, este:

# Valoarea totală a investiției cu TVA    3.827.551,56 lei  inclusiv TVA,

din care C+M                                          2.522.501,87  lei  inclusiv TVA

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior și valoarea supusă spre aprobare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. nr. 116 din 12.06.2023 lei (cu tva) | Valoare actualizată indicatori lei (cu tva) | Modificări Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 3.633.209,87 | 3.827.551,56 | 194.341,69 |
| 2 | Din care C+M | 2.563.534,83 | 2.522.501,87 | - 41.032,96 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 116 din 12.06.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”.

DIRECȚIA TEHNICĂ                        DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030                              DIRECTOR EXECUTIV        	         	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                  Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

Sălăgean C./2 ex.