DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 49534/ 16.05.2024

RAPORT

pentru modificarea Hotararii consiliului Local nr.65 din 12.04.2023, privind

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Creşterea eficientei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 7” str. Constantin Roman Vivu nr.35 municipiul Bistrita.

Municipiul Bistrița are în derulare mai multe proiecte privind imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice din municipiul Bistrița. Având în vedere oportunitățile de finantare prin Planul Național de Redresare și Reziliență lansat în 2022, s-au depus cereri de finanțare si s-au semnat contracte de finanțare a lucrarilor de executie, inclusiv pentru Grădiniţa cu program normal nr.7, str. Constantin Roman Vivu nr.35 municipiul Bistritra.

In urma semnarii contractului avand ca obiect elaborare PT+Executie, s-a refacut devizul general la faza PT, in conformitate cu oferta (anexa la contract), in urma detalierii la faza PT a solutiilor recomandate la faza si tinand cont de valoarea contractului de finantare prin PNRR.

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre aprobare:

|  | Total invest (lei cu TVA) | Din care C+M (lei cu TVA) | s.c.d. (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valori aprobate prin HCL 65/2023 | 1.650.091,82 | 1.223.176,71 | 319,00 |
| Valori propuse spre aprobare | 2.168.408,63 | 1.218.811,62 | 319,00 |

Față de aspectele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Bistrița nr.65 din 12.04.2023, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Creşterea eficientei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 7” str. Constantin Roman Vivu nr.35, municipiul Bistrita.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                        Nicolae SCURTU

Intocmit:Ioan Papoi/2 ex.