R O M Â N I A                                                    	 (PROIECT)

JUDEȚUL  BISTRIȚA  NĂSĂUD			NR.__________________

MUNICIPIUL BISTRIȚA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.231/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de...........................;

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.60397/18.06.2024 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul comun nr.60399/18.06.2024 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030 și Direcției Economice;

Avizul _______ nr. ......../........... 2024 al Comisiei economice;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.225/27.10.2022;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.218/19.12.2018 pentru aprobarea proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1” și a cheltuielilor aferente, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.231/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.4008/23.10.2023;

Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. “e” și ”f”, art. 139 alin. (3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.I. Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.231/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 se modifică după cum urmează:

Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART.1. – Se aprobă prelungirea duratei proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.09.2024.”

ART.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.231/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 rămân nemodificate.

ART.III. Primarul municipiului Bistriţa, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.IV. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare respectiv cu un număr de ……voturi ”pentru”, …… voturi “împotrivă# şi …….”abţineri”.

ART.V. Secretarul General al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcţiei Dezvoltare Durabilă 2030;

- Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice;

- Direcției Tehnice;

- Direcției Economice;

- Primarului Municipiului Bistriţa;

- Instituției Prefectului – Județul Bistriţa-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE                     AVIZ  DE LEGALITATE

P R I M A R 			               SECRETAR GENERAL

IOAN TURC				  DUMITRU MATEI CINCEA

Bistriţa, la ___________________

Nr. ________________________

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali în funcţie.

C.L./ȘM./2 ex.