DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 60439/ 18.06.2024

RAPORT

pentru modificarea Hotararii consiliului Local nr. 99 din 11.05.2023, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5”, ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Basesti nr.3” si ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8” care fac parte din cererea de finantare Bistrita 22

Municipiul Bistrița are în derulare mai multe proiecte privind imbunatatirea eficientei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Bistrița. Având în vedere oportunitățile de finantare a lucrarilor de interventie prin Programul Regional Nord-Vest, si faptul ca in 29.07.2024 se deschide sesiunea de depunere a proiectelor in vederea accesarii fondurilor necesare executarii lucrarilor, este necesar reaprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma elaborarii documentatiei la faza PT.

In urma semnarii contractului avand ca obiect elaborare PT+Executie, s-a refacut devizul general la faza PT, in urma detalierii solutiilor recomandate la faza DALI si a modificarilor aduse de HGR nr.907/2016, prin introducerea capitolului nr.7, care la 7.2 prevede “Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ”.

Avand in vedere ca in data de 29.07.2024 se deschide sesiunea de depunere a proiectelor pentru finantarea lucrarilor de executie, este necesar aprobarea de urgenta a indicatorilor recalculati la faza PT.

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre aprobare:

| Nr. Crt | Obiectiv investitii |  | Valori aprobate prin HCL 18/2023 (lei cu TVA) | Valori propuse spre aprobare (lei cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Îmbunătățirea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița, str. Vasile Alecsandri bl.5 | Total: | 2.503.187,55 | 2.655.369,82 |
|  |  | Din care C+M: | 2.126.580,00 | 2.216.434,50 |
| 2 | Îmbunătățirea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița, str. Gh. Pop de Basesti nr.3 | Total: | 6.941.047,44 | 7.175.869,57 |
|  |  | Din care C+M: | 6.153.506,04 | 6.323.470,70 |
| 3 | Îmbunătățirea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița, str. St. O. Iosif nr.8 | Total: | 6.003.750,34 | 6.222.390,91 |
|  |  | Din care C+M: | 5.305.879,56 | 5.500.456,09 |

Față de aspectele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Bistrița nr. 99 din 11.05.2023, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5”, ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Basesti nr.3” si ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8” care fac parte din cererea de finantare Bistrita 22.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                        Nicolae SCURTU

Intocmit:Ioan Papoi/2 ex.