R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 61007/20.06.2024

Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al

municipiului Bistriţa adoptate în luna APRILIE 2024

| Nr. Crt | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nu-me, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR-ŢIAL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.62/05.04.2024 pentru modificarea anexei Hotărârii nr.23/16.03.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Consolidarea şi modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bulevardul Republicii nr.8”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare - Direcţia Tehnică-Serviciul Clădiri Publice | X |  |  | Reaprobat indicatori . Obtinut aviz CNI. |  |  |  |
| 2 | Hotărârea 63/05.04.2024 privind modificarea Hotărârii nr.288/20.12.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 în Unirea şi Viişoara” -Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Economică | X |  |  | Aprobare indicatori tehnico-economici noi, predat PT. Depus dosar pentru finantare. |  |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.64/18.04.2024 privind aprobarea înaintării unei cereri către Guvernul României de trecere din domeniul public al Statului Român si administrarea Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Municipiului Bistrița a unui imobilul-teren situat în municipiul Bistrița, strada Grănicerilor, județul Bistrița-Năsăud - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice; - Direcția Infrastructură și Servicii | X |  |  | Prezenta hotărâre a fost transmisă Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud în vederea inițierii demersurilor prevăzute de lege pentru adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la transferul imobilului din domeniul public al Statului Român si administrarea Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Municipiului Bistrița. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) |  |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.65/18.04.2024 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două imobile-terenuri, situate în intravilanul municipiului Bistrița, zona Subcetate, în vederea edificării unor locuințe unifamiliale, proprietate personală pentru tinerii din municipiul Bistrița - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | A fost demarată procedura de organizare a licitatiilor publice pentru concesionarea celor doua terenuri, fiind intocmite caietele de sarcini și publicat anuntul public în Monitorul Oficial, ziar de circulatie nationala și locala. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) |  |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.66/18.04.2024 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu societatea Sweet Icecream S.R.L pentru utilizarea terenului în suprafață de 9 mp, situat în municipiul Bistrița, str. Liviu Rebreanu, în fața imobilului nr.13, pe care este amplasată o construcție provizorie pentru comercializare înghețată artizanală - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | A fost încheiat actul adițional nr.5 din 29.04.2024 la contractul de închiriere încheiat cu societatea Sweet Icecream S.R.L pentru utilizarea terenului în suprafață de 9 mp, situat în municipiul Bistrița, str. Liviu Rebreanu, în fața imobilului nr.13, pe care este amplasată o construcție provizorie pentru comercializare înghețată artizanală, conform prevederilor prezentei hotărâri. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) |  |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.67/18.04.2024 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10397/250/E/2010 încheiat cu societatea Univers Teo Distribution S.R.L. pentru terenul în suprafaţă de 26 mp, situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Decebal nr.44, aferent construcției cu destinația de spațiu comercial proprietatea societății - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | A fost încheiat actul adițional nr.2 din 07.05.2024 la contractul de concesiune încheiat cu societatea Univers Teo Distribution S.R.L pentru utilizarea terenului în suprafață de 26 mp, situat B-dul Decebal nr.44, aferent construcției cu destinația de spațiu comercial proprietatea societății, conform prevederilor prezentei hotărâri. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) |  |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.68/18.04.2024 privind definitivarea înscrierii imobilului-teren identificat în CF nr.74326 Bistriţa, situat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Sigmir, str.Valea Măgherușului, nr.11A, în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Hotărârea a fost depusă la Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară BN, fiind admisă înscrierea definitivă a imobilului-teren identificat în CF nr.74326 Bistriţa, în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) |  |  |  |
| 8 | Hotărâre nr.69/18.04.2024 privind stabilirea unor măsuri în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, construcție și teren aferent, cu destinația de Centru de Întreţinere Corporală ”Casa EMA”, situat în Bistrița, strada Parcului nr.2 bis - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată solicitantului in vederea demarării formalitatilor de carte funciara pentru dezlipire imobil si ulterior pentru alipire si inscriere constructie cu destinatia de Centru de Întreţinere Corporală ”Casa EMA” in evidentele de cadastru si carte funciara. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) |  |  |  |
| 9 | Hotărârea nr.70/18.04.2024 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu societatea AQUABIS S.A.Bistriţa-Năsăud, având ca obiect spaţiul proprietate publică a municipiului Bistrița situat în strada Constantin Roman Vivu (fost PT 30) cu destinația de “atelier de întreținere contoare, verificări metrologice, vestiar și magazie pentru secția rețele” - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Societatea AQUABIS S.A.Bistriţa-Năsăud a refuzat semnarea actului aditional pentru prelungirea contractului de inchiriere si a depus o plangere referitoare la prezenta hotarare cu privire la regimul juridic al suprafeței închiriate. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) |  |  |  |
| 10 | Hotărârea nr.71/18.04.2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pe care sunt amplasate mijloace de publicitate - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | A fost initiata procedura de organizare a licitatiilor publice pentru concesionarea suprafetelor prin intocmirea caietelor de sarcini pentru locatiile ce urmeaza a fi scoase la licitatie, urmand sa fie publicat și anuntul public în Monitorul Oficial, ziar de circulatie nationala și locala. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) |  |  |  |
| 11 | Hotărârea nr.72/18.04.2024 privind aprobarea extinderii spațiului locativ cu destinația de locuință, situat în imobilul din municipiul Bistrița, str.Al.Vlahuță, nr.5, utilizat în baza unui contract de locațiune, încheiat în favoarea familiei Marcu - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | A fost încheiat actul adițional nr.1 din 07.05.2024 la contractul de locatiune nr.791/FV/2023 pentru extinderea spatiului locativ conform prevederilor prezentei hotărâri. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) |  |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.73/18.04.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe anul 2023 - Direcția Economică | X |  |  | Prin aprobarea hotararii au fost indeplinite prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale. |  |  |  |
| 13 | Hotărâre nr.74/18.04.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul I anul 2024 - Direcția Economică | X |  |  | Prin aprobarea hotararii au fost indeplinite prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale. |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr.75/18.04.2024 privind aprobarea proiectului „Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 în Unirea și Viișoara” și a cheltuielilor legate de proiect - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | x |  |  | Proiectul a fost depus spre finanțare prin PR 2021-2027 în data de 29.04.2024. Stadiu: depus. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030) |  |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.76/18.04.2024 privind aprobarea Acordului de Înfrăţire între municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Kisvárda, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, din Ungaria - Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 | X |  |  | Acordul de înfrățire va fi semnat la o dată care se va stabili de comun acord de către reprezentanții celor două orașe. |  |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.77/18.04.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.13/31.01.2024 privind însușirea documentaţiilor cadastrale de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în Bistrița, având destinații de uz și interes public local, străzi și ape curgătoare și înscrierea lor în proprietatea Municipiului Bistrita, domeniul public -Direcţia Patrimoniu | X |  |  | Hotărârea a fost comunicată Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud pentru luare la cunoștință. De asemenea a fost depusă cererea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară B-N în vederea radierii înscrierii bunului imobil și revenirea la situația inițială. |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.78/18.04.2024 pentru modificarea Hotărârii nr.18/31.01.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 9 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficienţei energetice - Direcţia Tehnică - Serviciul Clădiri Publice | X |  |  | In executie. |  |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.79/18.04.2024 pentru modificarea Hotărârii nr.19/31.01.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 26 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficienţei energetice - Direcţia Tehnică - Serviciul Clădiri Publice | X |  |  | In executie. |  |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.80/18.04.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Extindere reţele de iluminat public Subcetate etapa II”, municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații şi Rețele Edilitare; - Direcția Economică | X |  |  | Predat SF. In elaborare PT. (Direcția Tehnică) |  |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.81/11.04.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare Piața agroalimentară Decebal” - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Economică |  | X |  | Adresa pt. expropriere si obtinere teren. (Direcția Tehnică) |  |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.82/11.04.2024 privind modificarea Hotărârii nr.80/27.04.2023 a Consiliului Local al Municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în Municipiul Bistrița și localitățile componente” - Direcţia de Infrastructură și Servicii |  | X |  | Contract de execuție lucrări semnat. După constituirea garanției de bună execuție se va emite ordinul de începere a lucrărilor. (12.06.2024) |  |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.83/18.04.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA” în Mun. Bistrița, localitatea componenta Unirea, str. Scolii, nr. 8 - Direcţia de Infrastructură și Servicii | X |  |  | Studiu de fezabilitate aprobat. Se va solicita aprobarea sumelor necesare pentru Proiectare și execuție în bugetul anului 2025. |  |  |  |
| 23 | Hotărârea nr.84/18.04.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă – etapa 2” în municipiul Bistrița și localitățile componente - Direcţia de Infrastructură și Servicii | X |  |  | Studiu de fezabilitate aprobat. Se va solicita aprobarea sumelor necesare pentru Proiectare și execuție în bugetul anului 2025. |  |  |  |
| 24 | Hotărârea nr.85/18.04.2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a imobilelor-construcții situate în incinta bazei de agrement din municipiul Bistrița, strada Poligonului nr.26, în vederea dezafectării, casării și valorificării pentru realizarea obiectivului de investiții ”Complex de agrement” - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Tehnică; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X X |  |  | Hotărârea a fost depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BN, fiind admisă trecerea imobilelor-construcții situate în incinta bazei de agrement din municipiul Bistrița, strada Poligonului nr.26, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) Obtinut autorizatie de demolare. Depunere documentatie la DIE pentru obtinere finantare. Includerea drumului de acces din drumul principal pana in Complex in proiect, cu modificarea semnelor de circulatie. (Direcția Tehnică) |  |  |  |
| 25 | Hotărârea nr.86/18.04.2024 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între Municipiul Bistriţa şi societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Economică; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița. De asemenea a fost comunicată Directiei Tehnice si Directiei Economice in vederea cuprinderii sumei cu destinatia de sulta la urmatoarea rectificare a bugetului. Dupa cuprinderea sumei in buget, va putea fi semnat contractul de schimb imobile și va fi efectuata plata sultei. (Direcţia Patrimoniu – 17.06.2024) |  |  |  |
| 26 | Hotărârea nr.87/29.04.2024 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor verde de mobilitate urbană în Centrul Istoric al municipiul Bistriţa” -Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicatii și Rețele Edilitare; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Patrimoniu; - Arhitect șef; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice; - Direcția Economică | X |  |  | A fost depus proiectul pentru finantare. Procedura pentru achizitie PT. (Direcția Tehnică) |  |  |  |

PRIMAR,                                                                        SECRETAR GENERAL,

IOAN TURC                                                                 DUMITRU – MATEI CINCEA

Întocmit,

MORARIU DORINA - MARIA