CABINET PRIMAR

Nr. 66102/ 08.07.2024

REFERAT DE APROBARE

Privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea nr. 117 din 27.08.2020  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV”- str. Secundară 3 Sărata, str. Secundară 4 (Știubei) Sărata, str. Secundară 12 Viișoara, str. Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str. Tabără

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție ”Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV”- str. Tabără.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 117 din 27.08.2020,  a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului ”Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV”- str. Tabără, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa nr. 5 la hotărâre.

În urma elaborarii studiului de coexistentă solicitat de către DEER SA- Sucursala Bistrița pentru  autorizarea lucrărilor aferente str. Tabară, s-a încheiat un contract de angajament prin care ne obligăm să eliberam amplasamentul, să depunem și să achităm până în 17.10.2024 costul contractul.

Costul eliberării amplasamentului a fost stabilit se către proiectantul de specialitate în  studiului de coexistență, cu avizarea acestuia în CTE DEER SA, Sucursala Bistrița. Această cheltuială duce la o nouă modificare a  devizului General aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus.

Ținând seama de cele arătate mai sus şi de  prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea subcapitolului 3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate – conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare și a capitolului 7. Rezerva de implementare, a devenit necesară actualizarea devizului general.

Indicatorii economici prevăzuți în Anexa nr. 5 la HCL 117/2020, trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare Consiliului  Local al municipiului Bistrița, Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea nr. 117 din 27.08.2020  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV”- str. Secundară 3 Sărata, str. Secundară 4 (Știubei) Sărata, str. Secundară 12 Viișoara, str. Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str. Tabără.

PRIMAR,

IOAN TURC