DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA PATRIMONIU

NR. 66961/10.07.2024

R A P O R T

pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”-  municipiul  Bistrița cu modificările si completările ulterioare.

Municipiul Bistrița are în derulare în cadrul obiectivului “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II” dintr-un total de 5 blocuri, obiectele de investiție Bloc nr. 2 și Bloc nr. 3, Blocul nr. 1 fiind finalizat/recepționat.

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții a fost aprobat  prin Hotărârea nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, evaluarea investiției fiind realizată cu prețurile aferente anului 2013.

Având în vedere:

- urgența determinată de necesitatea transmiterii către ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a indicatorilor tehnico-economici actualizați;

- intrarea în vigoare a Hotărârii  Nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ce are ca obiect principal introducerea în cadrul Devizului General a cheltuielilor cu ”Coordonatorul în materie de securitate și sănătate”, ”Cheltuieli aferente marjei de buget”, respectiv ”Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț”;

- finalizarea procedurii de achiziție a lucrărilor pentru blocurile nr. 2 și nr. 3, în urma căreia lucrările au fost atribuite la un preț mai scăzut decât cel estimat în cadrul procedurii, respectiv Devizul General aprobat;

Este necesară modificarea anexei la HCL nr. 157/18.12.2013 și reaprobarea acesteia în Consiliul local.

Finanţarea obiectivului de investitii se face din bugetul de stat, bugetul local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform legii.

Situația comparativă se prezintă astfel:

Aprobată prin           Aprobată prin        Aprobată prin          Propusă                                                        
                         HCL nr. 157/ 2013    HCL nr. 187/ 2019   HCL nr. 153/2022

Valoarea totală

a investiţiei *) cu T.V.A.   33.351.061,79         39.333.097,00            83.402.535,45        81.868.322,32  din care C+M (Lei)          29.299.432,75         34.388.511,00            71.417.948,54        64.806.377,25

CAPACITATI:

Bloc tip 1 - 1 bucată

- 2 unități  locative  cu o cameră;

- 38 unități locative cu 2 camere;

Bloc tip 2- 4  bucăți

- 40 unități  locative  cu o cameră;

- 40 unități locative cu 2 camere;

- 40 unități locative cu 3 camere;

Regim de înălțime  propus: P+3E +M

Hmaxim = 17,17 m(față de cota 0,00 ) la bloc tip 1  și;

= 17,27 m (față de cota 0,00 )  la  blocurile de tip 2;

Hetaj curent = 2,90 m;

Suprafață construită/scară bloc tip 1 = 315,59 mp;

Suprafața construită/scară bloc tip 2 = 266,39 mp;

Suprafață desfășurată bloc tip 1          =   1577,95 mp;

Suprafața desfășurată bloc tip 2          =   1331,95 mp;

Suprafață construită total                     =   2762,30 mp;

Suprafața desfășurată total                  = 13811,50 mp;

Suprafață  teren                                    = 10411,78 mp;

Suprafață parcări                                  =  78 locuri  din care 3 pentru persoane

cu handicap;

Suprafață  spații verzi                           = 3858,22 mp(37,05%)

Suprafață platforme gunoi                    =     28,53 mp;

Suprafață  loc de joacă                         =   120,01 mp;

Suprafață străzi                                     = 1566,36 mp;

Suprafață  trotuare                                = 1747,28 mp;

Suprafată terase, accese, rampe          =   329,10 mp;

POT   = 26,53%(max. 35%);

CUT   =   1,32   (max. 1,80).

DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRII:         77   luni.

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.129 alin. (4) lit.”d”, art.139 alin. (3), art.196 alin. (1) lit. „a”, din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, propunem modificarea HCL nr. 157/18.12.2013, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”-  Municipiul  Bistrița.

Susţinem şi propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 157/18.12.2013,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”-  municipiul  Bistrița cu modificările si completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                        DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv,	                                                 Director executiv,

LIA  IVAȘCU	                                             NICOLAE SCURTU

DIRECȚIA PATRIMONIU

Director executiv

VASILE  MARINA

Intocmit: S.C.