# CABINET  PRIMAR

Nr. 66960/10.07.2024

### REFERAT DE  APROBARE

pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”-  municipiul  Bistrița cu modificările si completările ulterioare.

Lipsa acuta de locuinte sociale la nivelul municipiului Bistrita impune necesitatea construirii unor locuinte colective cu destinatia de locuinte sociale. Acestea  vor fi  atribuite  familiilor  tinere cu  venituri  modeste și care nu  dispun de resursele necesare pentru cumpărarea s-au construirea  unei locuințe  proprii.

Municipiul Bistrița are în derulare în cadrul obiectivului “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II” dintr-un total de 5 blocuri, obiectele de investiție Bloc nr. 2 și Bloc nr. 3, Blocul nr. 1 fiind finalizat/recepționat.

Având în vedere:

- urgența determinată de necesitatea transmiterii către ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a indicatorilor tehnico-economici actualizați;

- intrarea în vigoare a Hotărârii  Nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ce are ca obiect principal introducerea în cadrul Devizului General a cheltuielilor cu ”Coordonatorul în materie de securitate și sănătate”, ”Cheltuieli aferente marjei de buget”, respectiv ”Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț”;

- finalizarea procedurii de achiziție a lucrărilor pentru blocurile nr. 2 și nr. 3, în urma căreia lucrările au fost atribuite la un preț mai scăzut decât cel estimat în cadrul procedurii, respectiv Devizul General aprobat;

Propun spre analiză și aprobare Consiliului local al municipiului Bistrița, proiectul de hotarâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului  Local nr. 157/18.12.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Blocuri de locuinte cu destinația de locuinte sociale Viișoara - municipiul Bistrita” cu modificările si completările ulterioare.

PRIMAR,

IOAN TURC