CABINET PRIMAR

Nr. 70558/23.07.2024

- REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 121/08.07.2024 privind aprobarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării etapei II a acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Municipiul Bistrița are in derulare proiectul „Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 143/13.09.2018.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 230 din 07.12.2023 privind aprobarea etapizării proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 s-au aprobat etapizarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, în perioada de programare 2021-2027, termenul estimat de finalizare a proiectului fiind 31.12.2024,  asumarea implementării proiectului în etapa a II-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de Finanțare nr. 5416/14.05.2020, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv 31.12.2024 și	asumarea de către Municipiul Bistrița a tuturor cheltuielilor care vor rezulta în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV), valoarea acestor cheltuieli fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 121/08.07.2024.

Proiectul se află în procedura de verificare a documentelor de contractare pentru etapa a II-a.	Ca urmare a analizei documentației de contractare, Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord - Vest a solicitat, din nou, prin Scrisoarea de clarificări nr. 4/AM PR NV 2021-2027 007563/16.07.2024, revizuirea bugetului.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii hotărârii de consiliu revizuite către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord - Vest până cel târziu în data de 26 iulie 2024, în vederea semnării contractului de finanțare în data de 27.07.2024.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării etapei II a acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

PRIMAR,

IOAN TURC