Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Economică

Nr. 70550/23.07.2024

RAPORT

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 121/08.07.2024 privind aprobarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării etapei II a acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Municipiul Bistrița derulează proiectul „Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 143/13.09.2018.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 230 din 07.12.2023 privind aprobarea etapizării proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 s-au aprobat etapizarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, în perioada de programare 2021-2027, termenul estimat de finalizare a proiectului fiind 31.12.2024,  asumarea implementării proiectului în etapa a II-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de Finanțare nr. 5416/14.05.2020, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv 31.12.2024 și asumarea de către Municipiul Bistrița a tuturor cheltuielilor care rezulta în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV), valoarea acestor cheltuieli fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 121/08.07.2024. Proiectul se află în procedura de verificare a documentelor de contractare pentru etapa a II-a.

Ca urmare a analizei documentației de contractare, Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord - Vest a solicitat, din nou, prin Solicitarea de clarificări nr. 4/AM PR NV 2021-2027 007563/16.07.2024, revizuirea bugetului.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii hotărârii de consiliu revizuite către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord - Vest până cel târziu în data de 26 iulie 2024, în vederea semnării contractului de finanțare în data de 27.07.2024.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propunem:

- Aprobarea valorii totale a proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, în cuantum de 70.831.184,29  lei (inclusiv TVA) din care etapa II în valoare de 29.446.992,77 lei.

- Aprobarea contribuției proprii în proiect a Municipiului Bistrița - în valoare totală de 5.301.820,20 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 4.809.061,61 lei cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 492.758,59 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița.

|  | HCL 121/ 08.07.2024 | HCL 25.07.2024 | Modificari |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare totala proiect etapa I+ etapa II | 70.831.184,29 | 70.831.184,29 | - |
| Valoare etapa II | 29.447.139,90 | 29.446.992,77 | 147,13 lei (transfer etapa I) |
| Valoare cheltuieli neeligibile | 4.875.399,72 | 4.809.061,61 | Scaderea valorii neeligibile cu 66.338,11 lei cu tva |
| Contributie proprie | 422.799,97 | 492.758,59 | Cresterea contributiei proprii cu 69.958,62 lei |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a Proiectului de hotărâre  modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 121/08.07.2024 privind aprobarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe  traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării etapei II a acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Director executiv,          	   			Director executiv,

Liliana Coceșiu 		     		   	  Nicolae Scurtu