# Cabinet  primar

Nr. 70011/22.07.2024

### REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrița”, contract de finanțare 3831/13.03.2019.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Bistrița, relevante pentru piața forței de muncă, prin îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru dobândirea de competențe și învațare pe tot parcursul vietii.

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite.

In acest sens prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 a fost stabilită data de finalizare a proiectului 31.07.2024.

Prelungirea termenului de finalizare a proiectului, până la 31.10.2024 este necesară pentru receptia la terminarea lucrarilor si obținerea autorizației Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Primar,

Ioan Turc

C.L./Z.D./2 ex.