Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Economică

Nr.76680/09.08.2024

R A P O R T

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 75/18.04.2024 privind aprobarea  proiectului „Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 în Unirea și Viișoara”  și a cheltuielilor legate de proiect

Primăria municipiului Bistrița a depus la finanțare în data de 29.04.2024 proiectul „Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 în Unirea și Viișoara” în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, apelul de proiecte  PRNV/2023/371.A/1, dedicat unităților administrativ-teritoriale cu statut de municipii-reședință de județ și unităților administrativ-teritoriale limitrofe din zonele urbane funcționale aferente acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.75/18.04.2024 a fost aprobat proiectul „Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 în Unirea și Viișoara” și cheltuielile legate de proiect.

În urma derulării etapei de evaluare tehnică și financiară, a fost emisă  Decizia nr.8566/07.08.2024 de către AM PRNV2021-2027, prin care proiectul a fost declarat admis cu un punctaj de 79 de puncte.

Suprafața de teren vizată de proiect de 59.149,08 mp, este aferentă căilor de circulație, cu destinația de spațiu verde stradal, în intravilanul municipiului Bistrița, localitățile componente Viișoara și Unirea, parțial DN17/E58, aparținând domeniului public al municipiului, dispusă după cum urmează:

VIIȘOARA  - 24.230,20 mp din care:

- Spațiu verde propus (suprafeţe plantate, circulații permeabile înierbate, suprafețe înierbate) - 22.805,73 mp

- Accese auto/pietonale reabilitate – pavaje permeabile - 1424,47 mp.

UNIREA - 34.918,88 mp din care:

- Spațiu verde propus (suprafeţe plantate, circulații permeabile înierbate, suprafețe înierbate) - 32.067,48 mp

- Accese auto/pietonale reabilitate/ propuse - 2.851,40 mp

În urma derulării etapei de evaluare tehnică și financiară, la solicitările evaluatorilor, cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului au suferit modificări, după cum urmează:

- Pentru asigurarea funcționalității pot fi realizate lucrări de construcții și/sau dotări/echipamente inclusiv utilitățile pe amplasamentul spațiilor verzi în limita a 15% (cheltuieli conexe) din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 și Cap. 5, subcap. 5.1.1 din cadrul devizului general al investiției. În urma verificării încadrării cheltuielilor pe categoriile eligibile si neeligibile, cheltuielile cu lucrările aferente cap.4.1  Investiția de bază/Irigare și tutorare, cu valoarea de 676.446,65 lei cu TVA, se încadrează la categoria cheltuielilor conexe și au fost mutate din categoria cheltuielilor directe eligibile în categoria cheltuielilor conexe.

Această reîncadrare a dus la mai multe modificări în calculul cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Astfel, la depunerea proiectului, cheltuielile neeligibile în valoare de 1.668.193,68 lei inclusiv TVA au fost reprezentate de:

- depășirea limitei de 15% a cheltuielilor conexe din valoarea eligibilă a cheltuielilor, având valoarea neeligibilă de 1.549.193,68 lei inclusiv TVA,

- cap.7.1 marja de buget – având valoarea neeligibilă de 119.000,00 lei inclusiv TVA.

În urma evaluării, a reîncadrării devizului de irigare și tutorare în categoria cheltuielilor conexe și a solicitării de actualizare a cap.7.2 rezerva de implementare prin aplicarea indicilor statistici de la momentul evaluarii proiectului, cheltuielile neeligibile în valoare de 3.457.623,55 lei inclusiv TVA sunt reprezentate de:

- depășirea limitei de 15% a cheltuielilor conexe din valoarea eligibilă a cheltuielilor, cu valoarea neeligibilă de 2.809.193,84 lei inclusiv TVA,

- cheltuielile indirecte cu valoarea neeligibilă de 54.267,94 lei inclusiv TVA, de

- cap.7.1 marja de buget – cu valoarea neeligibilă de 119.000,00 lei inclusiv TVA.

- cap.7.2 (c+m) neeligibil cu valoarea neeligibilă de 138.806,24 lei inclusiv TVA,

- cap.5.3 diverse si neprevazute cu valoarea neeligibilă de 336.355,53 lei inclusiv TVA.

De asemenea, valoarea totală a proiectului, la depunere, este de 13.707.705,38 lei inclusiv TVA din care valoarea eligibilă este de 12.039.511,70 lei iar valoarea neeligibilă este în cuantum de 1.668.193,68 lei inclusiv TVA.

Contribuția proprie în proiect la depunere, este în cuantum de 1.908.983,95 lei inclusiv TVA, din care valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.668.193,68 lei cu TVA iar valoarea de 240.790,27 lei inclusiv TVA reprezintă cofinanțarea din partea municipiului Bistrița, în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 13.934.181,48 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 10.476.557,93 lei şi valoare neeligibilă de 3.457.623,55 lei.

Contribuția proprie în proiect este în cuantum de 3.667.154,74 lei inclusiv TVA, din care valoarea cheltuielilor neeligibile este de 3.457.623,55 lei inclusiv TVA iar valoarea de 209.531,19 lei inclusiv tva reprezintă cofinanțarea din partea municipiului Bistrița, în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 75/18.04.2024 privind aprobarea  proiectului „Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 în Unirea și Viișoara” și a cheltuielilor legate de proiect.

Direcția Dezvoltare Durabilă 2030				Direcția Economică

Director executiv,						 Director executiv,

Liliana Coceșiu					            Nicolae Scurtu

C.L./B.P./2 ex.