Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Economică

Nr.89596/19.09.2024

R A P O R T

privind aprobarea proiectului „Coridor ecologic Valea Căstăilor” și a cheltuielilor legate de proiect

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 a lansat apelul de proiecte  PRNV/2023/371.A/1, dedicat unităților administrativ-teritoriale cu statut de municipii-reședință de județ și unităților administrativ-teritoriale limitrofe din zonele urbane funcționale aferente acestora.

Conform Ghidului solicitantului aferent apelului mai sus menționat, alocarea financiară destinată acestui apel (FEDR + BS) este de 45,107,881.30 euro, din care 38,341,699.00 euro FEDR și 6,766,182.30 euro cofinanțare din BS. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

Alocarea financiară predefinită pentru Municipiul Bistrița este de 5.472.602,00 euro.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 13%.

Accesarea fondurilor în cadrul prezentului apel de proiecte va fi realizată pe baza Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) și a unor justificări din cadrul strategiei în ceea ce privește oportunitatea, caracterul integrat și rolul investițiilor propuse.

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița, actualizată 2022, prevede proiecte de amenajare a spațiilor publice identitare, între care este amintită necesitatea de creștere a suprafeței de spațiu verde și de amenajare adecvată, de reabilitare a spațiilor verzi existente.

Primăria municipiului Bistrița intenționează să depună proiectul „Coridor ecologic Valea Căstăilor”, în cadrul apelului de proiecte numărul PRNV/2023/371.A/1, cu termen limită de depunere 02.09.2024.

Coridorul ecologic propus pe teritoriul administrativ al Municipiului Bistrița va urmări traseele cursurilor de apă Valea Căstăilor (curs de apă necadastrat, afluent al cursului de apă Tărpiu) și Tărpiu (curs de apă cadastrat), până la vărsarea în râul Bistrița.Coridorul ecologic este alcătuit din albia pârâului Tărpiu, spațiul verde de protecție aferent cursului de apă (definit conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, Art. 3 litera d), podurile pietonale și circulabile care traversează cursul de apă (inclusiv traversarea aferentă Străzii Petru Maior, respectiv confluența cu râul Bistrița), lucrări hidrotehnice aferente cursului de apă Tărpiu (Valea Căstăilor), spații verzi de interes general adiacente cursului de apă și opțional, un segment al canalului de gardă al municipiului Bistrița și spațiul verde adiacent acestuia, împreună cu fâșia plantată amplasată la nord de Drumul Cetății.

Zona studiată se dorește revitalizată prin realizarea unui coridor ecologic de-a lungul Pârâului Tărpiu și eliminarea disfuncțiilor existente, prin introducerea de noi funcțiuni, și prin sporirea atractivității zonei.

Astfel este necesară rezolvarea problemelor regăsite la nivelul zonei studiate prin:

• Crearea și dezvoltarea unui coridor ecologic de-a lungul pârâului Tărpiu

• Reabilitarea și ecologizarea albiei pârâului Tărpiu;

• Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios si controlat;

• Dotarea zonei studiate cu mobilier urban și echipamente noi;

• Implementarea unor funcțiuni/activități noi.

Nerezolvarea acestor probleme, va duce la o degradare și mai accentuată a spațiului verde dar și o creștere a infracționalității. De asemenea, din punct de vedere al atractivității, zona studiată va ramâne un teren fără niciun fel de beneficiu pentru locuitorii municipiul Bistrița. Pentru o dezvoltare armonioasă a zonei și pentru creșterea dezirabilității zonei sunt necesare intervenții în cadru zonei studiate.

Amplasamentul studiat este pozitionat de-a lungul pârâului Tărpiu – Valea Căstăilor începând de la Râul Bistrița spre nord, având o lungime de 2.5km, iar intervențiile constau în următoarele:

- Realizare coridor ecologic aferent pârâului Tărpiu pe distanța de aproximativ 2.5km prin ecologizarea și reamenajarea acestuia;

- Realizare spații verzi amenajate cu plasă tip fagure. Aceste spații verzi vor fi în întregime circulabile. Spațiile verzi sunt amplasate în partea centrală și de nord a zonei studiate;

- Realizare pasarelă peste pârâul Tărpiu, pasarela propusă peste cursul de apă Tărpiu, ale cărui lucrări se vor realiza în afara zonei inundabile.

- Se vor realiza 20 treceri din lemn pentru faună;

- Reabilitare pasarelă existenă. Aceasta este situată în apropierea străzii Drumul Cetății. Lucrările de modernizare vor consta în lucrări de racordare cu terasamente;

- Se vor realiza 2 terase belvedere din lemn, cu suprafața de 25 mp (10 x 2,5 m), situate în afara zonei inundabile și a zonei de protecție a cursului de apă Tărpiu. Cele 2 puncte de belvedere sunt localizate astfel: unul în partea de sud a zonei studiate, și cel de-al doilea în partea centrală.

- Sunt propuse reabilitării un număr de 4 praguri de fund existente.

- Se va curăța albia minoră/majoră – 27277mp. Prezența vegetație în albia pârâului duce la creșterea substanțială a rugozității șenalului de curgere, ca urmare, în situația apariției unor debite mari, nivelul apei va fi mult mai ridicat decăt în condiții normale;

- Se vor realiza lucrări de curățare a vegetației crescută spontan în întreg terenul studiat prin înlăturarea acesteia – 7500mp dispersati pe întreaga zonă studiată;

- Se vor stabiliza malurile de apă – 24550mp. Acestea vor fi stabilizate cu ajutorul unor plase de tip fagure;

- Se vor masca țevile de gaz cu vegetație de tipul gard viu;

- Se vor realiza șpaliere de vegetație în vederea mascării țevilor de gaze și apă. Acestea vor fi realizate din lemn și se va planta vegetație cățărătoare pe ele (visteria sinensis, sau tradafir cățărător);

- Se vor realiza spaliere de vegetație din lemn, în vederea mascării estacadelor prezente pe terenul studiat. Pe spalierele realizate se va planta vegetație cățărătoare (visteria sinensis, sau tradafir cățărător)

- Se vor realiza pergole din lemn în vederea mascării traversărilor supraterane a țevilor regasite în zona de studiu;

- Se vor monta bănci și cosuri de gunoi. Acestea vor fi dispuse pe întreaga zona studiată, cu precadere in zonele de interes nou create.

- Se vor monta stâlpi de iluminat. Acestia vor de tip led, cu panou solar pentru o mai bună eficienta energetică.

- Se vor monta rasteluri pentru biciclete. Fiecare rastel va avea o capacitate de minim 7 biciclete.

- Se vor planta arbori (h min.3m - vâsta minimă 4 ani) și arbuști (h min. 40 cm - vârsta minima 3 ani). De asemenea, se va planta gazon/trifoi pe o suprafață de 21781,68 mp;

Valoarea totală a proiectului este de 17.094.802,44 lei inclusiv TVA din care valoarea eligibilă este de 13.515.675,41 lei iar valoarea neeligibilă este în cuantum de 3.579.127,02 lei inclusiv TVA.

Contribuția proprie în proiect, este în cuantum de 3.849.437,01 lei inclusiv TVA, din care valoarea cheltuielilor neeligibile este de 3.579.127,02 cu TVA iar valoarea de 270.309,99 inclusiv TVA reprezintă cofinanțarea din partea municipiului Bistrița, în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre aprobarea proiectului „Coridor ecologic Valea Căstăilor” și a cheltuielilor legate de proiect.

Direcția Economică 			Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Director executiv,		                    Director executiv,

Nicolae Scurtu                                            Liliana Coceșiu

C.L./B.P./2 ex.