DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 93347/01.10.2024

RAPORT

pentru modificarea Hotărârii nr.19 din 31.01.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 26 blocuri de locuințe,

în vederea îmbunătățirii eficientei energetice.

Municipiul Bistrița are în derulare mai multe proiecte privind imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Bistrița, care sunt in faza de executie a lucrarilor de interventie, cu finantare prin PNRR.

Conform cerintelor finantatorului din ghidul solicitantului, aceste lucrari cuprind si instalarea unor statii de incarcare a vehiculelor electrice.

Astfel, in cadrul contractului de finantare nr.130996/21.11.2022, aferent proiectului “Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrița 19” care cuprinde 3 blocuri de locuinte, printre care blocul din Str. T. Vladimirescu nr.27 cu St. Cel Mare nr.8 si blocul din Str. Pescarilor nr.3, sunt finantate 2 statii de incarcare.

La elaborarea fazei de proiectare PT si intocmirea devizului general s-a atribuit una din cele 2 statii blocului de locuinte din Str. T. Vladimirescu nr.27 cu St. Cel Mare nr.8.

In urma solicitarii Avizului Tehnic de Racodrare si analizand amplasamentul in teren s-a constatat ca nu exista un spatiu adecvat in proximitatea acestui bloc care sa poata fi utilizat pentru parcarea a doua autoturisme simultan in vederea incarcarii lor la statia electrica si totodata sa se respecte si conditia din ghidul solicitantului de a amplasa statia „lipita de cladire”.

Prin urmare, s-a propus instalarea statiei la blocul din Str. Pescarilor nr.3, unde sunt indeplinite aceste conditii. Astfel proiectantul a refacut Devizele Generale aferente acestor doua blocuri, mutand cheltuielile cu statia de incarcare a vehiculelor electrice de la blocul din Str. T. Vladimirescu nr.27 cu St. Cel Mare nr.8 la blocul din Str. Pescarilor nr.3.

Avand in vedere ca s-au finalizat lucrarile de executie si trebuie facuta receptia la terminarea lucrarilor, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici recalculati pentru aceste doua blocuri si instalarea statiei de incarcare.

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre aprobare:

|  | Valori aprobate prin HCL 19/2023 | Valori propuse spre aprobare |
| --- | --- | --- |
| Obiectiv de investitii bloc, Str. Pescarilor nr.3 |  |  |
| Total invest (lei cu TVA) | 1.786.462,94 | 1.932.396,91 |
| Din care C+M (lei cu TVA) | 1.569.400,60 | 1.668.086,98 |
| s.c.d.(mp) | 1.314,57 | 1.314,57 |
| Obiectiv de investitii bloc, Str. T. Vladimirescu nr.27 cu St. Cel Mare nr.8 |  |  |
| Total invest (lei cu TVA) | 4.345.764,33 | 4.133.078,74 |
| Din care C+M (lei cu TVA) | 3.945.404,73 | 3.934.556,51 |
| s.c.d.(mp) | 3.367,34 | 3.367,34 |

Față de aspectele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.19 din 31.01.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 26 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficientei energetice.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                        Nicolae SCURTU

Intocmit:Ioan Papoi/2 ex.