CABINET PRIMAR

Nr. 93346/01.10.2024

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii nr.19 din 31.01.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 26 blocuri de locuințe,

în vederea îmbunătățirii eficientei energetice.

Municipiul Bistrița are în derulare mai multe proiecte privind imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Bistrița, care sunt in faza de executie a lucrarilor de interventie, cu finantare prin PNRR.

Conform cerintelor finantatorului din ghidul solicitantului, aceste lucrari cuprind si instalarea unor statii de incarcare a vehiculelor electrice.

Astfel, in cadrul contractului de finantare nr.130996/21.11.2022, aferent proiectului “Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrița 19” care cuprinde 3 blocuri de locuinte, printre care blocul din Str. T. Vladimirescu nr.27 cu St. Cel Mare nr.8 si blocul din Str. Pescarilor nr.3, sunt finantate 2 statii de incarcare.

La elaborarea fazei de proiectare PT si intocmirea devizului general s-a atribuit una din cele 2 statii blocului de locuinte din Str. T. Vladimirescu nr.27 cu St. Cel Mare nr.8.

In urma solicitarii Avizului tehnic de racodrare si analizand amplasamentul in teren s-a constatat ca nu exista un spatiu adecvat in proximitatea acestui bloc care sa poata fi utizat pentru parcarea a doua autoturisme simultan in vederea incarcarii lor la statia electrica si totodata sa se respecte si conditia din ghidul solicitantului de a amplasa statia „lipita de cladire”.

Prin urmare, s-a propus instalarea statiei la blocul din Str. Pescarilor nr.3, unde sunt indeplinite aceste conditii. Astfel proiectantul a refacut Devizele Generale aferente acestor doua blocuri, mutand cheltuielile cu statia de incarcare a vehiculelor electrice de la blocul din Str. T. Vladimirescu nr.27 cu St. Cel Mare nr.8 la blocul din Str. Pescarilor nr.3.

Avand in vedere ca s-au finalizat lucrarile de executie si trebuie facuta receptia la terminarea lucrarilor, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici recalculati pentru aceste doua blocuri si instalarea statiei de incarcare.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, indicatorii tehnico-economici trebuie aprobati in consiliul local.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare Consiliului  Local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Bistrița nr.19 din 31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 26 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficientei energetice a acestora.

PRIMAR,

IOAN TURC