DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 109477 / 14.11.2024

R A P O R T

privind modificarea anexelor la hotararea nr. 117/12.06.2023 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Bistrițaˮ

In cadrul Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Bistrita pentru perioada 2010-2030, unul din proiectele dorite este “Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Bistrița”.

In acest sens, s-a realizat si s-a aprobat studiul de fezabilitate pt. obiectivul de inv. ”Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Bistrița”, in scopul optimizarii sistemului integrat de gestionare a deșeurilor și asigurarea premiselor pentru atingerea indicatorilor legați de colectarea selectivă a deșeurilor din municipiul Bistrița.

Prin solicitarea de informatii suplimentare nr. 90353/17.10.2024 a DGPNRR, s-a solicitat transmiterea unui deviz actualizat, deviz care a fost  actualizat cf. HGR 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, valoarea indicatorilor economici creste fata de valoarea aprobata initial, motiv pentru care necesita reaprobare.

Sursele de finanțare identificate pentru realizarea obiectivului de investiție sunt: fonduri nerambursabile europene, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit  legii.

- Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

- Suprafețe propuse pentru amenajare:

- Valea Boilor  – 2.419,00 m2

Sarata	  – 2.419,00 m2

Valoarea defalcata pe amplasamente a obiectului de investiţii, exprimată în lei:

Amplasament Valea Boilor:

|  | Indicatori aprobati prin HCL 117/12.06.2023 Lei inclusiv TVA | Indicatori supusi spre aprobare in noiembrie 2024 Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 3.519.017,24 | 5.806.683,85 |
| Din care C+M | 3.053.536,42 | 3.090.927,69 |

Amplasament Sarata:

|  | Indicatori aprobati prin HCL 117/12.06.2023 Lei inclusiv TVA | Indicatori supusi spre aprobare in august 2024 Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 3.090.741,48 | 5.320.317,39 |
| Din care C+M | 2.651.187,31 | 2.688.578,57 |

Față de aspectele prezentate anterior, si in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a modificarii anexelor la hotararea nr. 117/12.06.2023 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Bistrițaˮ

DIRECȚIA TEHNICĂ 			     DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV		      DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU 					Nicolae SCURTU

M.A./2 ex.