ANEXA nr. 2

la Hotărârea nr........./..............

a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Parcare etajata D+P în zona străzii Ion Minulescu”

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

a) Indicatorii  maximali :

Valoarea totala a investiției (cu TVA) :		5.739.753,343  lei

Din care   C+M (cu TVA) :                    		4.572.014,995 lei

b) Indicatorii  minimali :

Număr locuri de parcare astfel		 	88 locuri parcare

Demisol: 							41 locuri

Parter terasa                                                    47 locuri

din care							43 locuri parcare auto

4 locuri parcare motociclete

Suprafața construită					 1028,80 mp

Suprafața  desfășurată				 2043,00 mp

c) Durata  de execuție :

Executie: 							   9  luni

Valoarea investitiei va fi actualizata potrivit evolutiei indicelui preturilor de consum, in conformitate cu prevederile legale.