ANEXA NR.2

la Hotărârea nr........./..............

a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare C. R. Vivu” municipiul Bistrita

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției (cu TVA) :		4.075.548,970  lei

Din care   C+M (cu TVA) :                    		3.251.259,929 lei

Capacitati fizice:

Număr locuri de parcare astfel		 	144 locuri parcare

din care							140 locuri parcare auto

4 locuri parcare motociclete

Durata  de proiectare : 2 luni

Durata  de execuție : 6 luni

Valoarea investitiei va fi actualizata potrivit evolutiei indicelui preturilor de consum, in conformitate cu prevederile legale.