DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA  ECONOMICĂ

NR. 27273 / 19.03.2025

R A P O R T

pentru modificarea Hotărârii  Consiliului local a municipiului Bistrița nr. 193 din 25.10.2023, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare C. R. Vivu” municipiul Bistrița

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 193 din 25.10.2023 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare C. R. Vivu”. În anul 2024 a fost semnat contractul de lucrări nr. 55/20.04.2024 pentru prestarea serviciilor de proiectare (PAC, PT, CS, DE) și execuția lucrărilor pentru acest obiectiv de investiții. Lucrările sunt executate în baza Autorizatiei de construire nr. 614/29.07.2024, a Proiectului tehnic nr. 18/2024 și urmeaza să fie finalizate în luna Martie 2025.

În urma solicitării cetățenilor, s-a constatat necesitatea modificării dimensiunii unor locurilor de parcare de la 2,3 m la 2,5 m lățime  și trasarea unui număr de 4 locuri de parcare pentru motociclete.

Urgeța aprobarii proiectului de hotarare in sedinta  extraordinara a Consiliului Local din  21 martie  2025 este dată de aprobarea Regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată şi de reşedinţă, amenajate în municipiul Bistriţa care va intra în analiza Consiliului Local în ședința din luna martie 2025, urmând ca după adoptare și aducere la cunoștința publică,

locurile amenajate și trasate să fie atribuite cetățenilor din fiecare zonă, conform procedurii aprobata prin hotarare.

Ținând seama de cele arătate mai sus şi de  prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se impune  modificarea Hotărârii  Consiliului local a municipiului Bistrița nr. 193 din 25.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ” Amenajare parcare C. R. Vivu”, in sensul că Studiul de fezabilitate, se modifică prin înlocuirea Planșei  A.03 – Plan situatie propus din  Studiul de fezabilitate cu Planșa  A02M, Plan situatie propus – Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

Situația comparativă indicatorilor tehnico-economici:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Aprobat in HCL 193 / 2023 | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL lei (cu tva) | 4.075.548,970 | 4.075.548,970 |
| 2 | Din care C+M lei (cu tva) | 3.251.259,929 | 3.251.259,929 |
| Capacitati fizice |  |  |  |
| 3 | Nr locuri de parcare | 144 locuri de parcare | 144 locuri de parcare din: 140 locuri parcare auto 4 locuri parcare motociclete |
| Durata proiectare |  | 2 luni | 2 luni |
| Durata executie |  | 4 luni | 9 luni |

Față de aspectele prezentate anterior, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a   Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  Consiliului local a municipiului Bistrița nr. 193 din 25.10.2023, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare C. R. Vivu” municipiul Bistrița.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                           DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                          DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                      Nicolae SCURTU

Intocmit: Ciherean Ioan / 2ex