R O M Â N I A                                                    	 (PROIECT)

JUDEȚUL  BISTRIȚA  NĂSĂUD			NR.__________________

MUNICIPIUL BISTRIȚA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările ulterioare

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă extraordinară în data de...........................;

având în vedere:

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, până la finalizarea actuală a perioadei de implementare (30.04.2025), fapt care presupune și transmiterea către ADR Nord-Vest a Hotărârii de aprobare a noului termen de finalizare a implementării proiectului, până la data de 28.04.2025;

Referatul de aprobare nr. 36887/14.04.2025 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul comun nr. 36891/14.04.2025 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Tehnice și Direcției Economice;

Avizul _______ nr........./...... al comisiilor de specialitate reunite ale consiliului local;

Solicitarea de clarificări nr.300306/ 28.03.2025 emisă de ADR Nord-Vest, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr. 36489/ 14.04.2025.

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 208/15.12.2011, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 132/28.08.2018 pentru aprobarea proiectului ”Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 240/10.12.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023;

Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4), lit. “e” și ”f”, art. 139 alin. (3) lit.”d”, art.196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. I. Hotărârea nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.1. - Se aprobă prelungirea duratei proiectului ”Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.06.2025”.

ART. II.  Primarul municipiului Bistriţa, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. III. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistriţa în şedinţa extraordinară din data de ............., cu respectarea art. 139 alin. (3), lit ”d” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare respectiv cu un număr  de ……voturi ”pentru”…… “împotrivă”…….. şi …….”abţineri”.

ART. IV. Secretarul General al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcţiei Dezvoltare Durabilă 2030;

- Direcției Tehnice;

- Direcției Economice;

- Primarului Municipiului Bistriţa;

- Instituției Prefectului Județului Bistriţa-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE        AVIZ  DE LEGALITATE

P R I M A R 			       SECRETAR GENERAL

GABRIEL LAZANY			LUCIANA – MARIA HRISCU

Bistriţa la___________________

Nr.________________________

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali în funcţie.

C.L./P.S.T./2 ex.