DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 37509 / 16.04.2025

R A P O R T

privind modificarea Hotărârii nr. 87/29.04.2024 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița”

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87/29.04.2024.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....” , cât și faptul ca pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare ca urmare a solicitărilor de clarificare,  a fost  majorată valoarea capitolului 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază și a valoarii subcapitolului 7.2. - Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, calculată în baza indicilor conform previziunillor creșterii costului în constructii, ceea ce a dus la necesitatea actualizării indicatoriilor economici aferenţi obiectivului de investiţii, în conformitate cu noile cerințe tehnico-economice și de eligibilitate.

În acest context, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/29.04.2024, prin:

- înlocuirea Anexei nr. 1 cu o variantă actualizată care conține noii indicatori tehnico-economici și caracteristicile principale ale obiectivului;

- actualizarea Devizului general pentru Etapa 1, prevăzut acum în Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri;

- actualizarea Devizului general pentru Etapa 1 + 2, prevăzut în Anexa nr. 3 a prezentei hotărâri.

Actualizarea documentației este necesară pentru:

- inițierea procedurilor de achiziție a serviciilor de proiectare (PAC + PT + CS + DE);

- asigurarea asistenței tehnice pe durata execuției lucrărilor;

- execuția lucrărilor propriu-zise aferente obiectivului;

- conformarea cu indicatorii de etapă prevăzuți în Anexa nr. 2 a contractului de finanțare, a căror nerespectare poate atrage penalizări din partea Autorității de Management.

Situația comparativă între indicatorii aprobați anterior în HCL nr. 87/29.09.2024, respectiv indicatorii stabiliți în urma actualizării valorii se prezintă astfel:

|  |  | Valori aprobate prin HCL nr. 87/24.04.2024 lei inclusiv TVA | Valori supuse spre aprobare în Aprilie 2025 lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEVIZ GENERAL Et. 1 + 2 | 94.768.230,20 | 102.256.533,35 |
|  | Din care C+M | 69.886.230,20 | 69.886.819,86 |
| 2 | DEVIZ GENERAL Et. 1 | 80.033.707,60 | 87.522.010,75 |
|  | Din care C+M | 58.532.155,09 | 58.532.155,09 |

Modificarea se realizează în conformitate cu:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 87/29.04.2024 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița”.

DIRECȚIA TEHNICĂ               DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030                                 DIRECTOR EXECUTIV        	                     DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                   Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

Ciherean Ioan /2 ex.