Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Economică

Nr. 68180/11.07.2025

R A P O R T

privind aprobarea proiectului „Construire și dotare creșă, strada Andrei Mureșanu nr.44A, Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect

În vederea susținerii unei dezvoltări durabile și echitabile a serviciilor de educație timpurie, Primăria Municipiului Bistrița a depus în data de 11.03.2024 proiectul „Construire și dotare creșă, strada Andrei Mureșanu nr. 44A” în cadrul apelului de proiecte PRNV/2023/621.A/1 lansat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Apelul este destinat îmbunătățirii infrastructurii educaționale pentru educația antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), vizând în special zonele slab deservite și unitățile de învățământ supraaglomerate. Strategia locală de dezvoltare a Municipiului Bistrița (actualizată în 2022) prevede în mod explicit investiții în infrastructura destinată învățământului timpuriu.

Începând cu 19.06.2025, proiectul a fost selectat pentru finanțare, iar în data de 09.07.2025 a intrat în etapa de contractare, în urma clarificărilor primite din partea AM PRNV – ADR Nord-Vest cu nr. 1/26767/09.07.2025 înregistrată la Primăria Bistriţa cu nr. 67299/09.07.2025.

Descrierea intervențiilor propuse prin proiect:

Construcție în regim de înaltime P+E – Sc=480,72 mp , Sd=740,50 mp:

- realizarea pardoselilor din gresie porțelanată antiderapantă în holuri, coridoare, casa scării și gresie ceramică în bucătărie, grupuri sanitare și camera termică;

- realizarea pardoselilor din parchet laminat de trafic intens în sălile de grupă, dormitoare, birouri;

- montarea unei tâmplării interioare noi din MDF;

- montarea unei tâmplării exterioare noi din aluminiu;

- finisarea pereților și tavanelor;

- placarea pereților cu faianță și gresie la pardoseli în grupurile sanitare;

- montarea pavajului exterior în curtea creșei;

- montarea unui sistem de iluminat nocturn în curtea creșei;

- consolidarea și repararea gardului exterior și a porților de acces;

- montarea unei suprafețe sintetice în curtea clădirii pentru spațiile de joacă;

- realizarea spațiilor verzi amenajate în curte și plantarea de arbori și arbuști;

- instalații electrice, prize și iluminat cu corpuri de iluminat moderne cu lampă tip LED și montarea unei centrale fotovoltaice pe terasa clădirii cu puterea instalată de 10 kW pentru producerea de energie electrică în sistem ON GRID;

- instalații termice – încălzire în pardoseală și corpuri statice, montare de centrale termice cu combustibil gazos;

- realizarea unei instalații noi de preparare apă caldă de consum menajer – instalarea a două panouri solare termice cu tuburi vidate pe acoperișul clădirii pentru producerea de apă caldă menajeră;

- realizarea branșamentelor noi la utilități: apă, canal, gaz, curent;

- amenajare alei de acces pavate – auto și pietonale;

- amenajare spații verzi în incintă și loc de joacă.

Dotări:

- dotarea cu instalație de detecție incendiu;

- dotarea cu instalație de hidranți interiori și exteriori;

- dotarea cu echipamente PSI;

- dotarea cu supraveghere video interior și exterior;

- dotarea cu mobilier și echipamente IT.

Finanțarea proiectului:

- Valoare totală: 7.245.501,28 lei (TVA inclus);

- Valoare eligibilă: 2.226.495,06 lei (TVA inclus);

- Valoare neeligibilă: 5.019.006,22 lei (TVA inclus).

Contribuția proprie a UAT Bistrița este în cuantum de 5.063.536,12 lei (TVA inclus), compusă din:

- 5.019.006,22 lei – cheltuieli neeligibile;

- 44.529,90 lei – cofinanțare obligatorie (2% din valoarea eligibilă a proiectului).

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțare acordată prin FEDR (50%) și cofinanțare acordată prin bugetul de stat (48%).

Totodată, stabilirea valorii maxime eligibile aferente proiectului a fost realizată în concordanță cu plafonul de 11.289 euro/participant direct la procesul educațional. În acest caz, numărul estimat de copii ce vor beneficia direct de serviciile educaționale în cadrul unității propuse pentru finanțare, în conformitate cu metodologia și criteriile prevăzute în documentația apelului este de 40. Ca urmare valoarea eligibilă este de 2.226.495,06 lei (TVA inclus).

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire și dotare creșă, strada Andrei Mureșanu nr.44A, Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect.

Direcția Economică 			Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Director executiv, 	                         	   Director executiv,

Nicolae Scurtu                                      	     Liliana Coceșiu

C.L./P.S.T./2 ex.