CABINET PRIMAR

Nr.69364/ 15.07.2025

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Anexei  nr.2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.90/03.05.2023, privind aprobarea  Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”

Municipiul Bistrița are în derulare mai multe proiecte privind îmbunatațirea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiu.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.90/03.05.2023 au fost aprobate Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”.

În urma elaborării proiectului tehnic, prin care au fost respectate condițiile impuse de Direcția de Cultură Bistrița-Năsăud prin avizul obținut la faza Documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, a rezultat o majorare a valorii lucrărilor ce trebuie executate.

De asemenea, este necesară introducerea ca și cheltuială pe obiectiv a valorii subcapitolului 7.2.-Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, având în vedere că aceste cheltuieli nu au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 90/03.05.2023 întrucât textul legal care le reglementează a fost aprobat prin H.G. nr.1116/16.11.2023.

Potrivit  Hotărârii Guvernului nr.907/2016, art.10, alin(4), Devizul general întocmit la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției la construcție existentă, se actualizează  prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar(...)

Având în vedere necorelarea datelor referitoare la suprafața construită și cea desfășurată, precum și a regimului de înălțime existent în CF și cel rezultat în urma măsurătorilor efectuate la faza PT, a fost demarată procedura de actualizare a datelor din cartea funciară. Prin urmare, se vor modifica și indicatorii tehnici aprobați inițial.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului  Local al municipiului Bistrița proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei  nr.2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.90/03.05.2023, privind aprobarea  Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”.

PRIMAR,

Gabriel LAZANY