DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR.69365/15.07.2025

RAPORT

pentru modificarea Anexei  nr.2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.90/03.05.2023, privind aprobarea  Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 90/03.05.2023 au fost aprobate Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”.

În urma elaborării proiectului tehnic, prin care au fost respectate condițiile impuse de Direcția de Cultură Bistrița-Năsăud prin avizul obținut la faza Documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, a rezultat o majorare a valorii lucrărilor ce trebuie executate.

De asemenea , este necesară introducerea ca și cheltuială pe obiectiv a valorii subcapitolului 7.2.-Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, având în vedere că aceste cheltuieli nu au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 90 /03.05.2023, întrucât textul legal care le reglementează a fost aprobat prin H.G. nr.1116/16.11.2023.

Potrivit  Hotărârii Guvernului nr.907/2016, art.10, alin(4), Devizul general întocmit la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției la construcție existentă, se actualizează  prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar(...)

- Având în vedere necorelarea datelor referitoare la suprafața construită și cea desfășurată, precum și a regimului de înălțime existent în CF și cel rezultat în urma măsurătorilor efectuate la faza PT, a fost demarată procedura de actualizare a datelor din cartea funciară. Prin urmare se vor modifica și indicatorii tehnici aprobați inițial.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii sunt prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre, iar valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, este de:

|  | VALOARE Lei exclusiv TVA | TVA Lei | VALOARE Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 3.051.075,25 | 574. 883,33 | 3.625.958,58 |
| Din care C+M | 2.306.682,75 | 438.269,72 | 2.744.952,47 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei  nr.2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.90/03.05.2023, privind aprobarea  Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”.

DIRECȚIA TEHNICĂ                          	    DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                     DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                      Nicolae SCURTU

B. T./2 ex.