DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 86747 / 08.09.2025

R A P O R T

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.80 /18.04.2024  a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții  “Extindere rețele de iluminat public Subcetate – Etapa II’’, Municipiul Bistrița

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție ”Extindere rețele de iluminat public Subcetate – Etapa II’’, Municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.80 din  18.04.2024 , a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului “Extindere rețele de iluminat public Subcetate – Etapa II’’, Municipiul Bistrița, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa la hotărâre .

În etapa de execuție a lucrărilor, au intervenit modificări legislative, în conformitate cu prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cota standard de TVA ce se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, este de 21% începând cu data de  01.08.2025.

Prin urmare după această dată, pentru plata serviciilor și a lucrărilor rămase de executat, cota TVA va fi de 21% în conformitate cu modificările legislative.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....”, au fost actualizați indicatorii economici aferenţi obiectivului de investiţii.

Indicatorii economici trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, anexat la prezentul raport.

Situația comparativă între indicatorii aprobați la faza  aprobării studiului de fezabilitate ( anexa la Hotărârea nr.80/18.04.2024 a Consiliului Local al  municipiului Bistrița)  și  indicatorii rezultați  în urma majorării cotei de TVA, se prezintă astfel:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 80 din 18.04.2024 | Valoare actualizata Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOTAL GENERAL | 1.589.405,24 | 1.615.514,78 |
| 2. | Din care C+M | 1.400.983,85 | 1.424.529,79 |

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.80 din  18.04.2024  a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții  “Extindere rețele de iluminat public Subcetate – Etapa II, Municipiul Bistrița”.

DIRECȚIA TEHNICĂ               		     DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV        	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                             Nicolae SCURTU

P.A./2 ex.