DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 85400/ 03.09.2025

R A P O R T

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 66 din 12.04.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare.

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrița nr. 66 din 12.04.2023,  a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița” care face obiectul contractului de finanțare nr. 129883/17.11.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 -Valul renovării, Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2. 1/1,runda 1.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 131/25 IUNIE 2025, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii -Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27”, la faza PT și a fost înlocuită anexa nr.2.

Având în vedere faptul ca au avut loc unele modificări ale soluțiilor stabilite inițial, precum si intrarea in vigoare a Legii nr.141 din 25 iulie 2025, privind unele măsuri fiscal-bugetare prin care cota standard de TVA  care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse este de 21%, este necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici la nivelul lunii august 2025.

De asemenea, este necesară introducerea ca și cheltuială pe obiectiv a valorii subcapitolelor 7.1.- Cheltuieli aferente marjei de buget si 7.2.-Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț și 3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate-conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, având în vedere că aceste cheltuieli nu au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.66 din 12.04.2023, întrucât textul legal care le reglementează a fost aprobat prin H.G. nr.1116/16.11.2023.

Potrivit  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează  prin grijă beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar(...).

- Urmarea a actualizărilor efectuate la faza elaborării (DTAC; PT) conform valorilor contractelor încheiate, s-au modificat si valorile capitolelor devizului general. Prin urmare, se vor modifica și indicatorii tehnici aprobați inițial.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre, iar valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, este de: 2,090,359.24;

|  | Valoare aprobata HCL nr.66/12.04.2023 | VALOARE PROPUSA | Diferența |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare aprobata, Lei inclusiv TVA | 1.896.698,43 | 2.090.359,67 | 193.661,24 |
| Din care C+M aprobat, Lei inclusiv TVA | 1.429.765,21 | 1.405.046,64 | -24.718,57 |

conform devizului general actualizat, anexa la raport.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 66 din 12.04.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ               DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECTOR EXECUTIV        	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                         Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

Falub Cristian / 2ex.