DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR.87812/10.09.2025

RAPORT

pentru modificarea Anexei  nr.2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.90/03.05.2023, privind aprobarea  Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 90/03.05.2023 a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 169/30.07.2025 a fost modificată Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 90/03.05.2023, ca urmare a reaprobării indicatorilor economici, rezultați în urma modificărilor valorice de la faza DALI la faza PT, ca urmare a  condițiilor impuse de Direcția de Cultură Bistrița-Năsăud, pentru emiterea avizului la faza Documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire DTAC.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cota standard de TVA ce se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, este de 21% începând cu data de  01.08.2025.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....”, au fost actualizați indicatorii economici aferenţi obiectivului de investiţii.

Situația comparativă între indicatorii aprobați anterior în urma aprobării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), respectiv  indicatorii stabiliți în urma majorării cotei de TVA, se prezintă astfel:

|  | Indicatori aprobați prin HCL nr. 90/03.05.2023 lei inclusiv TVA | Indicatori supuși spre aprobare în septembrie 2025 lei inclusiv TVA | Diferente lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 3.625.958,58 | 3.683.612,51 | 57.653,93 |
| Din care C+M | 2.744.952,47 | 2.791.086,13 | 46.133,66 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei  nr.2 la Hotărârea nr. 90/03.05.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea  Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor”, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ               DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECTOR EXECUTIV        	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                            Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

B. T./2 ex.