DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 87194/ 09.09.2025

RAPORT

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu modificările și completările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 180 din 31.10.2018,  a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa la hotărâre, iar prin Hotărârile nr. 39 din 27.03.2020, nr.140 din 30.06.2022 și nr. 46 din 17.03.2023 ale Consiliului local al municipiului Bistrița   s-a modificat Anexa cu indicatorii tehnico-economici.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cota standard de TVA se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este de 21%.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....”, au fost actualizați indicatorii economici aferenţi obiectivului de investiţii.

Indicatorii economici trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, anexat la prezentul raport.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 180 din 31.10.2018 | Valoare aprobata HCL nr. 39 din 27.03.2020 | Valoare aprobata HCL nr. 140 din 30.06.2022 | Valoare aprobata HCL nr. 46 din 17.03.2023 | Valoare actualizata Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOTAL GENERAL | 12.958.930 | 18.009.640 | 20.137.155 | 20.109.639,19 | 20.258.247,08 |
| 2. | Din care C+M | 11.779.017 | 15.897.319 | 17.831.257 | 17.831.258,15 | 17.949.647,61 |

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                          DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                         DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                          Nicolae SCURTU

Intocmit:Retegan Adina/2 ex.