DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 87804/10.09.2025

R A P O R T

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.140/27.07.2023 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea  eficienței  energetice a clădirii - Colegiului Tehnic  Infoel- Corp C și D, municipiul Bistrița”, Cod C5-B2.1.a-1669.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 140/27.07.2023 a fost aprobată  Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea  eficienței  energetice a clădirii - Colegiului Tehnic  Infoel- Corp C și D, municipiul Bistrița”.

În etapa de execuție a lucrărilor de intervenție, a intervenit necesitatea executării unor lucrări suplimentare față de cele prevăzute inițial, astfel încât este necesară modificarea valorii contractate datorată lucrărilor suplimentare apărute în perioada de execuție a  lucrărilor.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cota standard de TVA ce se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, este de 21% începând cu data de  01.08.2025.

Prin urmare, în vederea decontării lucrărilor executate, este necesară modificarea indicatorilor economici cuprinși în Anexa la Hotărârea nr.140/27.07.2023

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform cărora ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....”, au fost actualizați indicatorii economici aferenţi obiectivului de investiţii.

Situația comparativă între indicatorii aprobați anterior în urma aprobării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), respectiv  indicatorii stabiliți în urma majorării cotei de TVA, se prezintă astfel:

|  | Indicatori aprobați prin HCL nr.140/27.07. 2023 lei inclusiv TVA | Indicatori supuși spre aprobare în septembrie 2025 lei inclusiv TVA | Diferente lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 12.626.976,96 | 11.317.736,54 | 1.309.240,42 |
| Din care C+M | 9.561.160,80 | 8.914.003,37 | 647.157,43 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.140/27.07.2023 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea  eficienței  energetice a clădirii - Colegiului Tehnic  Infoel- Corp C și D, municipiul Bistrița”, Cod C5-B2.1.a-1669.

DIRECȚIA TEHNICĂ               DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECTOR EXECUTIV        	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                         Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

B.T./2 ex.